华能石岛湾核电开发有限公司

警卫营房土建维修施工合同

项 目 名 称：警卫营房土建维修施工

项 目 地 点：山东省荣成市

发  包   人：华能石岛湾核电开发有限公司

承  包   人：

合 同 编 号：

发包人（全称）：华能石岛湾核电开发有限公司  简称（甲方）

承包人（全称）：                            简称（乙方）

为满足华能山东石岛湾核电厂警卫营房土建维修施工项目实施要求，经询价采购，由乙方承担该工程施工项目。为明确双方权利、义务，经充分协商，依照《中华人民共和国民法典》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，签订本合同。

# 一、工程概况

1.工程名称：警卫营房土建维修施工

2.工程地点：山东省荣成市华能山东石岛湾核电厂

# 二、承包范围

包括但不限于以下事项：

（1）警卫营房墙面修复

（2）警卫营房一楼大厅地砖拆除及铺设

（3）警卫营房一楼大厅外门口花岗石地砖拆除并重新铺设

（4）警卫营房窗户漏雨修复

（5）警卫营区室外地面红砖拆除及花岗石石板铺设

（6）警卫营房木门更换

（7）警卫营房障碍训练场改造

（8）警卫营房擒敌训练场及器械训练场沙河铺设

（9）上述修复区域拆除及垃圾清运

具体详见技术要求。

# 三、合同工期

本工程工期暂定6个月。实际开工日期以甲方通知为准。

# 四、质量标准

详见技术要求。

# 五、设备、材料供应

1.甲方供应的材料、设备为：无。

2.乙方供应的材料、设备：本项目所有材料、设备全部乙供。

3.乙方采购主要材料及设备前，必须获得甲方工程师书面确认；未经甲方认可，乙方不得用于本工程。

4.甲方对材料供应商的决定或认可并不解除乙方应负的质量、工期责任，也不解除乙方对材料供应的责任。

5.乙方要使用代用材料时必须经甲方验收合格、审核、批准后才能使用，甲方批准并不能解除乙方对代用材料的质量和使用材料引起不良后果的责任。

# 六、合同价款与支付

1.合同暂定金额（人民币）：   元（大写：  ）。

其中税前价格为  元,税金为  元。

1.1本合同为固定综合单价合同，综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、各种搬运费用、管理费、规费、利润、预防疫情可能发生的费用（包括执行国家、地方政府、甲方关于预防疫情的相关规定发生的费用）、税金等为完成该项目所需的所有费用、乙方履行合同规定的全部责任和义务所必须承担的所有风险费用，合同有效期内不予调整。但如若在合同执行过程中国家出台增值税税率调整政策，则按照新税率调整合同综合单价，保持税前价格不变。

1.2本合同执行期间，国家有关部门、省、市及工程所在地有关建筑安装工程任何费用增减的文件、通知以及人工、材料、机械设备价格的变化均不影响本合同。本合同另有约定除外。

1.3结算时以甲方确认的完工工程量为准据实结算。

2.合同价款调整

2.1清单漏项、签证费用确定方式：

a. 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

b. 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

c. 无相应综合单价可以参考的，执行施工当期《山东省建筑/安装工程消耗量定额》及相关配套文件,材料执行施工当期《威海建设咨询》指导价格，《威海建设咨询》没有指导价格的，执行同期市场价（必须经甲方确认）。

2.2本工程零星机械台班按照施工当期《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》执行；零星材料价格按照施工当期《威海建设咨询》指导价格执行，无指导价的执行同期市场价（必须经甲方确认）；零星人工按投标报价执行。以上价格为含税综合单价。

3.价款支付

3.1合同签订后 15日内，承包人提供合同价款 5%的履约银行保函。

3.2进度款最高支付到签约合同价      万元的90%。每个季度支付一次进度款，按照甲方确认的分部分项工程实体形象进度工程量计算，按经确认费用的90％支付进度款；当进度款已支付到合同总价的90%（根据标段调整）时，如没有进行工程结算，本合同原则停止付款。工程完工并经甲方验收合格后，双方进行竣工结算，结算完成后支付至结算金额的95%；结算书出版3个月后，支付至最终结算金额的97%。每次支付时，乙方提供税率为*%增值税专用发票（发票金额为价税合计金额）、收据（实际支付金额）、相关证明材料和支付申请。

3.3剩余未付款作为工程质量保修金，工程竣工验收合格满两年后，经双方确认后无息支付，支付时乙方提供收据（实际支付金额）、相关证明材料和支付申请。

# 七、各方责任

1.甲方责任

- 对乙方职责范围内的所有活动进行管理。

- 提供乙方必须遵守的甲方管理制度，监督乙方落实并进行考评，维修工作中涉及的甲方主要管理制度清单见技术要求附件。

- 提供乙方必须遵守的工作计划。

- 提供乙方维修工作需要的图纸和技术资料。

- 审查乙方提供的人员资格及授权，对不能胜任各岗位的乙方人员提出更换。

- 审查批准乙方编制的施工方案。

- 对维修工作进行过程管理、安全监督、质量检验、全面考核。

- 督促乙方按照图纸、检修工艺所规定的内容进行施工，对乙方不按工艺要求施工的有停工权和处罚权。

- 纠正并制止乙方在工作过程中发生的不安全和违反安全规程的行为。

- 提供维修工作所需的水电。

- 协调乙方与甲方其他承包商的接口。

2. 乙方责任

- 负责完成合同内的维修工作，不允许分包。

- 遵守甲方各项管理规定。

- 负责制定、落实乙方安全工作目标，并切实履行乙方安全生产职责。

- 配备数量充足、资质合格的工作人员，并报甲方审查批准，向甲方提供人员的资料（身份证复印件、有效的医疗健康证明、保险、劳动合同等）。

- 负责对乙方现场工作人员进行培训和内部考核。

- 乙方对人员进行调整，必须提供调走和调入人员的资料报甲方批准。

- 乙方在接到甲方更换工作人员的要求后，应在15日内完成人员更换。

- 负责乙方工作的质量控制，对工作范围内的项目均负质量责任。

- 负责及时向甲方反馈发现的缺陷，负责向甲方提出技术方案及缺陷处理意见，并提交甲方审查批准。

- 乙方应积极配合和接受甲方对现场工作的监督、检查、验收。

- 乙方负责在维修过程中做好修前记录、维修过程记录、修后记录，缺陷、异常情况的处理以及设施的恢复。

- 负责文明施工，保证施工现场清洁，垃圾及时清除，现场清理标准应征得甲方认可。

- 乙方应做好甲方已建设施及设备的保护工作。

- 乙方应做好已维修物项的保护工作。

- 对于施工过程中产生的所有垃圾，乙方负责清理并运送至法定回收站。

- 负责按甲方要求参加各类工作会议。

- 配备维修工作所需的工器具及仪器。

- 提供维修工作中的全部物资、材料。

- 负责解决乙方劳动用工产生的纠纷。

- 负责处理乙方工作人员与第三方的纠纷。

- 负责自行解决乙方人员的办公设施、交通（上下班、值班和应急响应等）、食宿等需求。

- 负责乙方人员行为满足甲方的保密管理制度。

# 八、竣工验收

工程具备以下条件的，乙方可以申请竣工验收：

（1）合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）编制完成工程交工验收资料。

# 九、违约、索赔和争议

1.本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

工期延误，每延误一天，甲方考核乙方2000元人民币，累计考核不超过合同价的10％，考核费用在结算时扣除。乙方拖期违约金的支付不应解除乙方完成工程的义务，或合同规定的其他责任、义务或职责，乙方必须采取赶工措施确保完成工程，由此产生的赶工费用全部由乙方负责

工程质量未达到合同约定标准的，乙方应返工并达到合同约定标准，因返工所发生的所有费用均由乙方承担。同时，乙方应向甲方支付合同总价款10％的违约金，并承担由此而给甲方造成的一切经济损失。

如下情形甲方有权通知乙方解除合同

（1） 乙方未能遵守有关分包和转包的约定；

（2） 乙方实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（3） 工程质量有严重缺陷，乙方无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（4）乙方破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明乙方将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（5） 乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（6） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（7） 因乙方的原因暂停工作超过15天且暂停影响到整个工程，或因乙方的原因暂停工作超过15天；

（8） 乙方未能遵守[竣工日期]规定，延误超过15天；

（9） 甲方根发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

上述情形，甲方除有权与乙方解除合同外，还能追究乙方支付违约金、赔偿损失等违约责任，如乙方未取得甲方的批准，擅自分包或非法转包的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，同时甲方享有单方解除合同的权利。因乙方违法转包或分包，甲方需将转包方或分包方列为被告或是第三人、或者转包方或分包方将甲方列为第三人或者被告参加诉讼的，乙方应承担甲方的全部费用。

2.合同争议处理方式：若发生争议，由甲、乙双方友好协商解决。若无法协商解决，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉，双方同意处理争议所发生的,包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、处置费、审计费、保全费、保全担保费等所有债权实现的费用,将由违约方承担。

# 十、合同生效及其他

1、本合同正本两份，具有同等效力，由甲方、乙方各存一份。副本两份，其中甲方一份、乙方一份。

2、本合同自双方法定代表人或授权委托代表签字、单位盖章后生效。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。合同签订后10个工作日内，乙方向甲方提供合同金额5%的履约保函，保证期限至工程竣工验收合格。

3、补充条款

3.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)甲方投保内容：工程开工前，甲方为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

甲方委托乙方办理的保险事项：无。

(2) 乙方投保内容：乙方应为其施工人员、机械设备等自行投保，并承担保险费用。

3.2本合同未尽事宜双方另行协商。

# 十、附件

附件1工程质量保修书

附件2技术要求

附件3基建项目安全协议书

附件4通信渠道信息规定

附件5廉政协议

附件6保密协议

附件7合同费用清单

附件8履约保函格式

附件9 防造假协议及承诺书

附件10质量终身承诺责任书

（本页为华能石岛湾核电开发有限公司警卫营房土建维修施工合同签字页）

| 甲方 盖章 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | 乙方 盖章 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字 |  | 签字 |  |
| 签字 日期 | 年 月 日 | 签字 日期 |  |
| 法人 住所 | 山东省荣成市石核路9号 | 法人 住所 |  |
| 邮编 | 264312 | 邮编 |  |
| 电话 | 0631-7357656 | 电话 |  |
| 传真 | 0631-7357666 | 传真 |  |
| 开户行 | 中国工商银行荣成市支行 | 开户行 |  |
| 银行帐号 税 号 | 1614 0285 0920 1998 996 91371082696855604K | 银行 帐号 |  |
| 联系人 | 袁 梦 | 联系人 |  |

# 附件1 ：工程质量保修书

发包人(全称)：华能石岛湾核电开发有限公司

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律，经协商一致就 (项目名称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

工程质量保修范围和内容同合同范围。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、水管线、设备安装工程为2年；

5. 采暖与通风空调系统为2个采暖与通风（空调）期；

6. 给排水设施、道路等配套工程为2年；

其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

# 附件2：技术要求

# 附件3 ：安全协议

华能石岛湾核电开发有限公司

安全协议

发包人：华能石岛湾核电开发有限公司   （以下简称甲方）

承包人：                             （以下简称乙方）

合同名称：警卫营房土建维修施工合同

为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化企业主体责任，落实安全生产责任制，规范全过程安全管理及监督，明确双方的安全生产责任，依法从严治理作业现场，确保该项项目人身与设备安全，做到安全作业、文明作业，保证甲方正常的生产经营秩序不受到破坏，依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规以及华能集团公司《电力企业生产发承包工程安全管理办法》等相关制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方在该项合同的基础上，就项目安全管理有关事宜达成一致，签订本协议。

一、总则

- 双方均应认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各自的安全责任，查找事故隐患并采取相应措施，共同做好现场的安全、健康、环保工作，避免事故的发生，提高安全管理水平。

- 双方应加强对违章指挥、违章作业的管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家的安全法律法规，认真执行国家、行业、企业标准。

- 甲方对在安全生产施工过程中做出突出贡献的乙方先进集体和个人进行表彰奖励，对存在的安全生产违规、违章行为进行处罚，奖惩办法按甲方的有关规定执行。乙方必须根据本单位的具体情况制定相应的奖惩制度并严格执行。

- 甲乙双方各级人员，必须熟悉、执行华能集团公司《电力安全工作规程》(热力和机械部分)、(电气部分)等，以及各自企业安全技术管理规程、检修工艺技术规程与特种设备使用操作规程、制度；特殊工种必须持证上岗。

- 甲乙双方指派安全代表负责与对方联系安全方面的工作。双方应以工程函件、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应于24小时内予以响应。

- 安全协议与项目合同具有相同的法律效力，甲、乙双方都受本协议的约束。

二、安全目标

- 杜绝发生死亡、重伤、轻伤事故。

- 放射源丢失事件为0。

- 核安全事件/事故为0。

- 核安全设备运行事故0。

- 恶性误操作事故为0。

- 主设备损坏事故为0。

- 危及电网安全运行事故为0。

- 火灾、爆炸事故为0。

- 一般及以上交通事故为0。

- 环境污染事故为0。

- 治安、盗窃案件为0；

- 因人为失误造成的重要设备、机械设备、设施等财产损失事故为0。

- 杜绝出现重大事故隐患，一般事故隐患按时整改率100%。

- 保证合同期间不损坏甲方设备、设施，不影响甲方正常生产运行。

- 保证工程项目正常运行和各种异常工况下，不影响甲方安全稳定运行。

三、甲方安全工作的权利、义务

- 有权对乙方安全资质进行审查：

1) 有权审查乙方是否具备政府有关部门颁发的安全资格证书。

2) 有权审查乙方是否具备有效的营业执照、施工资质证书、法人代表资格证书、安全生产许可证和近三年的安全施工记录。

3) 有权审查乙方安全管理机构及其专、兼职安全管理人员是否符合要求。

4) 有权审查乙方保证安全施工的工器具、防护设施、用具等能否满足安全的要求。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。

5) 有权审查乙方施工人员的居民身份证、户口暂住证、健康证等身份证明。

6) 有权审查乙方特种作业人员是否持有有效的《特种作业操作证》。

- 开工前对乙方的项目负责人、工程技术人员和安全人员进行涉及合同约定工作项目的安全技术交底，并作相关的记录。

- 在有危险性的生产区域（指存在触电、高处坠落、爆炸、起重伤害、中毒和窒息、机械伤害、火灾、灼烫等危险可能引起人身伤亡和设备事故的场所）处作业时，甲方有权审查乙方采取的安全技术措施是否符合现场要求并监督乙方实施。按照华能集团关于外包工程的管理规定，发包单位（监理单位）、承包单位应安排人员进行全过程旁站监督。

- 落实合同中规定由甲方承担的有关健康安全环保、劳动保护等事宜。

- 负责对乙方人员进行入场前三级安全教育，考试成绩不合格者，不许进入施工现场。负责监督乙方人员的安全教育培训情况，未经过乙方项目部安全教育培训合格的人员不准上岗。

- 对特殊作业、危险作业的施工项目，甲方和监理单位有权督促乙方编制专项安全技术措施或专项方案、办理特殊作业许可并监督其实施。

- 甲方负责组织的安全检查和隐患排查活动，乙方应派有关人员参加，对查出的问题，乙方应及时做好整改落实工作。

- 甲方或监理单位的安全人员可随时深入施工现场，检查、指导、监督乙方的安全工作，纠正违章行为。对乙方人员在施工中的任何不安全行为有权责令其立即停止工作。

- 甲方应建立健全工程项目的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方进行安全生产考核和奖惩。

- 甲方有权不定期对乙方参与施工的人员进行安全知识和安全工作规程抽考，对乙方的安全教育培训工作进行检查监督。

四、乙方安全工作的权利、义务

- 乙方对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善或因乙方员工过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。

- 乙方必须认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律、法规及电力建设安全工作规程、规定，遵守甲方有关安全管理的规章制度，服从甲方及监理的管理、监督和指导，对甲方及监理单位提出的整改意见必须及时整改，实行闭环管理。

- 乙方必须具备下列条件：

1) 有胜任承包工程管理的项目领导班子，项目负责人、工程技术人员和工人，安全施工的技术等级必须满足所承接工程的需要。

2) 能准确理解和执行甲方提供的有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、工艺要求等技术文件，有施工组织设计、安全计划和分项工程安全施工措施。

3) 施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。

4) 乙方应按照甲方的要求配置安全生产管理机构和安全管理人员。

- 乙方应定期召开安全会议，并向甲方通报会议、文件等内容。

- 在开工前，乙方必须按照安全管理的要求，向监理单位和甲方提交项目开工报告、安全计划书，安全计划书必须经监理单位和甲方审查合格后，方可付诸实施。

- 施工现场的安全工作由乙方负责，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方和监理单位，严禁弄虚作假、隐瞒不报。报告流程如下：

1) 乙方在施工过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即报告甲方和监理单位，并积极配合调查。

2) 乙方人员在施工中发生人身伤亡事故，必须立即报告甲方和监理，当地政府安全监督部门、公安部门、工会协调处理，并由乙方归口统计上报。

3) 在施工过程中，因乙方过错造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方的全部经济损失。

- 乙方在工作中应主动接受甲方的安全检查和监督。因乙方的责任造成设备停运、火灾及人身伤害等不安全事件，必须接受甲方的考核。对情节严重的，甲方有权终止该工程项目合同，法律后果由乙方承担。

- 乙方所有进入施工现场的人员都必须头戴标有本单位标记的安全帽、身穿本单位的统一工作服装、胸前佩戴上岗证或参观证，无证者、未戴安全帽者、穿戴不规范者不允许进入施工现场。

- 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。在施工中乙方应定期组织好现场的安全检查，及时发现隐患并进行消除，对于单方面无法消除的重大隐患应及时通报甲方。

- 乙方必须及时足额提供安全文明施工所需的资金，满足项目实施各阶段安全管理的要求。在施工现场必须设置安全文明施工责任区，设置标有施工项目名称、施工单位、项目负责人与安全负责人的标示牌。

- 加强主要区域（开挖区和施工区）的安全管理。主要区域要实行封闭式管理，必须设有围栏只允许留一个进出口。作业前，工作负责人负责现场安全措施的落实，各种安全设施和标志不得低于甲方《安全设施标志规范》的要求，根据施工进度及时设置，不留任何死角、漏洞。

- 乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。

- 乙方施工过程中需使用电、汽、气、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。

- 乙方需要进入另一个施工单位的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并履行互保协议等相关手续。

- 乙方在工作过程中不得随意更换工作人员，确需更换工作人员的须征得甲方同意，并按本协议之约定履行安全教育、考试手续。

- 乙方必须遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。不得雇佣童工、未成年工和老弱病残人员，所有人员入场前必须到卫生部门办理健康证（或进行体格检查，确保身体健康），复印件报甲方安全部门审查备案。

- 乙方必须按照国家规定为从业人员办理工伤保险、意外伤害保险等相关保险，为员工配备合格的劳动防护用品、安全用品、用具。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。

- 乙方应按照法律法规、安全体系和安全计划的要求做好环境保护工作，对有毒有害的废弃物进行妥善处置，实施职业病防治措施。

- 乙方应识别作业过程中的危险有害因素，制订相应的应急救援计划，并组织人员开展培训、应急演习，保证应急救援计划的有效性。

- 乙方所属人员必须通过乙方安全部门的安全教育培训考试，办理上岗证时需向甲方提供员工名册，注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等内容。

- 乙方不得将工程进行转包或擅自将工程进行分包。

五、项目安全管理

- 甲乙双方必须认真贯彻国家和核行业、电力行业安全管理法律法规及相关部门发布的有关职业健康、安全生产、环境保护、消防保卫工作的方针、政策，严格遵守甲方发布的安全管理制度、决定和要求。

- 乙方全面负责承包范围内的安全管理工作，配备安全管理人员，建立、健全作业所必须的安全规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需的资金投入，施行安全生产目标管理，确保人身安全和设备安全。

- 甲方监督乙方确保安全投入，保证将安全措施费用用于作业安全防护用具及设施的采购更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

- 乙方必须严格履行安全生产主体责任，执行中国华能集团公司《电力企业生产发承包工程管理办法》、《电力安全工作规程》及甲方各项安全规章制度，保证作业安全。

- 甲方应对乙方的项目负责人、技术人员和安全管理人员等进行安全、技术措施交底，并经各方签字确认。乙方应贯彻交底要求，采取保护措施，督促作业人员严格遵守、认真执行。

- 乙方全面负责合同范围内的安全管理工作，甲方有协助乙方做好安全生产以及监督管理的职责。

- 贯彻“谁作业，谁负责”原则，在作业期间发生伤亡、火警、火灾、设备等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应立即进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家和甲方《职业健康安全和环境事件/事故报告与处理》程序有关规定及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）安全监督管理部门。

- 甲方安全监督管理部门发现乙方在作业过程中，违反有关安全生产法律、法规及现场规程、制度时，有权向乙方提出警告，必要时进行处罚直至要求停止作业，对严重违反安全规定或不能履行安全职责的人员，有权停止其工作或要求更换人员。

- 乙方不得擅自将项目进行转包或分包。

- 乙方应全面遵守甲方发布的职业健康安全和环境保护管理程序和相关规定，服从甲方对安全文明作业的监督管理。

- 乙方结合作业实际，编写承包项目范围的人身伤害、受限空间等应急预案，事故发生时，组织实施应急救援。

六、作业安全管理

- 甲方负责组织、协调作业现场内由甲方直接发包的不同承包商之间的交叉作业安全管理，审批，组织实施交叉作业安全技术措施。

- 乙方应明确本项目安全方针、政策、目标和必须遵守的职业健康安全与环境保护法规，必须按照法律规定设立安全管理人员，负责作业安全管理，项目经理为项目的安全第一责任人。

- 甲方有责任向乙方提供安全的作业坏境，如作业现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料和烟道、压缩空气系统、厂用电、水源等涉及系统接口和作业需要的技术文件资料并保证资料的真实、准确、完整，以及工作现场附近存在带电、转动、移动设备或有毒有害物质。甲方应向乙方做好安全交底，一起做好断电、断水、断汽、防止机械转动、防止有害物质泄漏等安全隔离措施后，乙方方能开工；未经甲方同意，乙方不得擅自在厂区开展挖掘等涉及地下设施安全的作业。

- 乙方作业中需要开挖沟槽时，应注意保护埋入地下的电缆、管道、建筑物，经甲方有关工作人员批准后，方能开工；起重、搬运中注意不得碰坏电线、设备、建筑物等。

- 乙方应得到甲方批准后方可开工。

- 甲乙双方对作业区域的作业环境、机械设备、安全设施等必须认真检查，发现隐患，立即停止工作，并由有关单位整改后方准作业。一经开工，就表示该作业场所符合安全要求和处于安全状态，乙方对作业过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

- 乙方应根据工程实际情况，编制安全措施、技术措施、组织措施和作业方案并经审批后，报甲方审核、批准后实施。

- 乙方应制定安全生产风险分级管控制度，对乙方负责的作业活动开展风险评价和风险因素辨识工作，编制风险分级管控清单，并将重大和较大风险分级管控措施报送至甲方；在进行危险作业前，必须对风险因素进行辨识，并落实风险管控措施，未进行风险因数辨识并落实风险管控措施的，不得作业。

- 乙方应严格按照作业方案、措施及计划要求进行作业，严禁擅自改变作业方案，并做到没有安全技术措施方案不准作业、作业方案未组织审查不准作业、作业人员未经培训不熟知方案不准作业、未进行现场安全技术交底不准作业、没有监护不准作业。

- 在作业安全得不到保证时，甲方应及时对乙方下达停工令，乙方接到停工令后按照要求进行整改，整改完成后经甲方验收合格方可复工。

- 甲乙双方的人员，对作业现场的各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经甲、乙方指派的安全管理人员的书面批准、同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除；任何一方擅自拆除所造成的后果，均由该方负责。

- 乙方应做好作业区域、运行设备、其它检修区域的隔离工作。必要时对作业区域实行封闭管理，设置作业通道和逃生通道，悬挂警示标识。

- 乙方开工前应进行安全技术交底，实施全程安全监护，并按规定开展安全教育培训、安全检查、班前、班后会等安全例行工作，全体作业人员均应熟悉作业现场环境、特点并了解安全文明作业的各种措施。

- 实施专项安全技术交底制度。乙方在作业过程中，应当根据总体规划和作业进度，针对作业中可能存在的风险，向不同工种的作业人员进行专项的安全技术交底。

- 复杂和危险性较大的工程和在有可能发生水灾、火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人身伤害和设备事故的场所作业，应制定特殊的安全技术措施，报甲方审核、备案后实施；根据实际情况，制定有针对性的应急预案，并进行演练。

- 乙方作业人员必须按甲方规定的路线通行，在指定区域开展作业，不得进入未经批准区域，不得擅自动用所有的发电设备；乙方必须执行甲方的工作票制度，使用外包工作票（工作联系单），特殊作业要办理动火工作票、特殊作业票，遵守甲方的安全作业规程、规定。

- 乙方作业人员未经允许，不得擅自进入有毒、有害、易燃、易爆危险品的存放地点和标有“危险品”、“重点防火部位”等标志的区域。

- 乙方作业人员在危险区域作业，必须经甲方批准，在工作联系人带领下，进入该区域作业；作业前双方应共同做好安全措施，必须遵守该区域安全规定，不得从事外包工作票（工作联系单）规定内容以外的工作。

- 乙方带入厂区的危险品，必须履行登记手续，按照国家有关规定，安全地保管和使用，并接受甲方的监督。

- 建立、健全电气安全保护和防火安全管理。乙方应当遵守作业现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

- 保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态；

- 建立消防责任制，确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效和必要配置。

- 项目中动火作业，应按甲方的规定，办理动火工作票，并在甲方监督下做好安全措施。工作完毕必须检查现场有无残留火种，消除火灾隐患，防止发生火灾。

- 如涉及受（有）限空间作业，乙方应制定管理制度，明确准入要求，配备合格的气体检测仪器，建立应急措施并配备应急物资。乙方必须加强作业现场日常安全巡视和检查，督促作业人员遵守安全规程和作业程序：

- 实施日常安全生产检查制度和班组自查制度；

- 参加安全监督网组织的安全大检查；

- 乙方必须接受甲方安全大检查提出的整改意见，整改完成率必须达到100％。

- 乙方作业人员必须爱护甲方的公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守甲方的文明作业规定，不得损坏和污染公用设施。

七、人员管理

- 甲乙双方必须对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，提高人员的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产规章制度。

- 乙方必须按要求配备兼职或专职安全管理人员，员工数量在10人以下指定专职或兼职安全员1人；10-100人指定专职安全员1人；100人以上的指定专职安全员不低于2人。

- 作业人员必须提供人员简历等证明自身技术能力的文件。

- 乙方工人入厂前应对作业人员进行安全技术培训，并经考试合格，将考试成绩和身份证、劳动合同、体检及工伤保险证明等相关资料复印件报甲方审核、备案。

- 乙方工人必须接受乙方组织的“三级安全教育”和甲方组织的入厂安全教育培训后进入现场作业，如果乙方人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按以上规定进行培训教育后方可上岗。

- 乙方的特种作业人员的配置必须满足作业需要，并持有有效证件，做到持证上岗。

- 乙方必须合法使用能胜任项目需要的作业人员，提供身体健康证明，参加粉尘等有毒有害工种的工作人员，必须定期轮换。

- 乙方工人变换作业现场或工种时，必须进行转场和转换工种教育。

- 乙方必须统一为现场所有作业人员配备符合国家标准的有乙方标志的个人基本劳动保护用品，并根据工作需要配备适当的护目镜、防尘口罩等特殊劳动保护用品；必须向甲方提交产品合格证，否则不得使用。

- 严禁使用未成年工和不适应现场安全作业要求的老、弱、病、残人员，女同志年龄应在18～50周岁，男同志年龄应在18～55周岁。

- 乙方人员、车辆等应按甲方规定办理“通行证”，更换作业人员必须重新办理手续；持有效通行证件进入厂区，项目结束后应交回证件，不得将证件转借他人。

- 乙方应教育作业人员遵守电厂的安全保卫和消防安全管理规定，不得在甲方开展违法、违纪等扰乱社会治安的活动。

八、机具、设备及车辆管理

8.1乙方的各类作业机械设备必须是正规厂家的产品，且具有相关合格证书，机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。乙方必须向甲方提供大型防护设施和大型机械设备合格证书、检验证明和设备技术数据、防护装置技术性能、设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足国家及有关部门规定。

8.2乙方建立作业机械、机具和电气设备安装和使用管理制度，建立安全性能检测、试验登记制度：

- 在安装前，按照规定的安全技术标准进行检测和记录，检测合格后可安装；

- 在使用前，按照规定的安全技术标准进行安全性能试验和记录，验收合格后方可使用；

- 在使用期间，指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全。

8.3乙方应为高空作业配备必备安全带、防坠器等必要设备设施，确保作业过程中安全防护到位。

8.4乙方应配备必要的通风、除尘设备设施，确保打磨作业（产生粉尘）过程中不发生火灾、爆炸事故。

8.5乙方向甲方借用作业机具，需办理借用手续；乙方检验合格后方能使用，使用过程遵守操作规程，归还时保证机具完好，如有损坏按实际损坏价值赔偿。

8.6乙方要求甲方配合的工作（如起吊设备），在双方确认的安全措施中，应写明双方的安全职责。

8.7乙方使用的脚手架，实行合格挂牌制度。使用脚手架作业时，作业者应遵守相关安全规程、规定要求。

8.8乙方开工前应对作业机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期，保证作业人员能正确使用作业机械、工器具及安全防护设施。

8.9乙方机动车辆进入甲方厂区，必须遵守甲方有关规定，办理登记手续，不得超速或违章行驶，并必须保证进入厂区的机动车辆安全性能完好。

8.10乙方机动车驾驶人员必须持证驾驶，不得借证冒名顶替；无证驾驶者，甲方有权进行处理或处罚。

九、违约责任

- 由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。

- 不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。

- 凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。

- 发生由于乙方责任造成甲方机械设备损坏、火灾、交通、环境污染和垮（坍）塌事故，给甲方造成的经济损失从乙方的合同款中扣除，并以书面形式通知乙方。

- 在合同履行期间，乙方如有违反法律法规、违章等行为，甲方有权依照甲方《安全目标管理及考核》《参建单位考核管理》《反违章管理》的制度进行考核，发出考核通知并在支付合同款时扣除。

- 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失，处罚从工程款中扣除。

- 其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。

十、事故报告、调查、处理的规定

- 对在作业过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故应根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力生产事故调查规程》和甲方《职业健康安全和环境事件/事故调查管理规定》的相关规定进行调查，严格按照“四不放过”的原则处理。

- 发生事故时，乙方应立即采取措施控制事故，并立即报告甲方，甲方有责任快速开展事故抢险。乙方必须积极组织抢救工作，采取相应的措施，保护好现场，并协助有关安全监督部门进行事故调查。乙方对隐瞒、拖延报告事故负责。

- 凡乙方负主要责任造成人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，乙方负责承担法律及经济责任，善后处理由受害方单位负责。

- 凡甲方责任造成乙方人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，甲方负责承担法律及经济责任，善后处理由乙方负责。

十一、其他

- 本协议作为合同的附件与合同具有同等法律约束效力。

- 本安全协议书用于明确甲、乙双方在项目中的安全职责，规范双方安全管理关系，防范事故的发生。双方必须依约执行，违反本协议而造成的事故由违约方承担相应责任和经济损失。

- 未尽事宜双方协商处理，如遇有同国家和地方政府有关法规不符者应按国家和核行业、电力行业有关规定执行。

- 本协议作为合同的附件双方各自保存，自本合同生效后生效。

# 附件4： 通信渠道信息规定

为使甲方和乙方之间的通信准确，及时收发函件，便于归档和管理，现将甲方统一规定使用的通信渠道号说明如下：

1.信函识别码

信函识别系统由通信渠道代码和通信流水号组成，共包括三组：

第一组 	第二组 	第三组

XXXXXX 	NNNNNN	    XXXXXX

其中，XXXXXX——发函单位和收函单位的通信渠道代码

NNNNNN——流水号（数字）

1.1组成通信渠道代码的发件方和收件方的代码分别由3-6个大写英文字母组成，第一组大写英文字母表示发函单位的通信渠道代码，第三组大写英文字母表示收函单位的通信渠道代码。甲方代码为*，乙方代码为*。

1.2流水号是由发函单位给出的六位阿拉伯数字，发函单位应保证在同一通信渠道中流水号的连续性，不能与发往其他单位的文件穿插取号。

2.实例

2020年由乙方发往甲方的第一份函件，编号应为：*-200001-*。

3.乙方与甲方之间文件的传递都必须通过正式通信的方式。甲方信息中心为接收乙方所有正式通信的归口管理部门。

4.甲方通信联系方式：

办公地址：山东省荣成市石核路9号            邮政编码：264312

联系电话：0631-7357888（信息中心）          传真号码：0631-7357666

电子邮件：sdwgs@sdwgs.chng.com.cn

5.乙方通信联系方式：

办公地址： *                   邮政编码：*

联系电话：*                    传真号码：*

电子邮件：*

6.支付申请和函件请先传真至0631-7357666，原件和票据须用中国邮政EMS寄至我公司。

# 附件5：廉政协议

廉政协议

为规范经营行为，进一步加强党风廉政建设，促进合同双方诚信共廉，防止违规违纪问题的发生，特签定本协议。

一、协议内容

1. 甲方(合同承办、执行部门)责任

1.1 认真履行合同，为乙方顺利履行合同提供方便，工作中做到不刁难、不推诿；

1.2 甲方人员不得索要、收受乙方的财物，不得到乙方单位报销不应由乙方承担的费用，不得借用乙方单位的通讯工具、交通工具等物品为个人所用，不得接受乙方的宴请，不得参加乙方邀请的营业性娱乐、健身、观光旅游等活动，不得以其它任何方式谋取私利；

1.3 不利用工作之便为亲友说情；工作人员配偶、子女，不得承包或从事合同项目有关的材料供应、项目分包、监理、组织提供劳务等活动，不向乙方推荐分包单位，不要求乙方购买合同规定外的材料和设备；

1.4 不在规定之外收取其它费用，所收受的营业性回扣以及中介费、劳务费等各种费用与馈赠，按有关廉政规定及时上交公司纪检监察部门。

2. 乙方(承包单位)责任

1.1 认真履行承揽或供货合同，并按合同的要求提供优质的服务；

1.2 不向甲方人员馈赠财物，不宴请甲方人员，不为甲方人员报销不应由乙方承担的费用，不为甲方人员提供个人所用的通讯工具、交通工具等物品，不邀请甲方人员参加营业性娱乐、健身、观光旅游等活动，不以其它任何方式贿赂甲方人员；

1.3 不以任何其他不正当手段竞争业务；

1.4 进入甲方管理区内，同甲方职工一样严格遵守企业的各项管理制度规定。

二、责任追究

1. 甲方人员不认真履行合同，发生违反甲方责任规定内容的，甲方将按照相关规定严肃处理，并向合同乙方通报处理结果。对有索贿受贿等违法行为的当事人，移送司法机关处理。

2. 乙方人员不认真履行合同，违反乙方责任规定内容的，甲方将不向乙方返还履约保证金；并将视违约情节轻重，对乙方采取警告、中止或解除合同及3年内禁止其在甲方开展经济业务(如参加投标)等处理措施；其行为给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在合同结算款中扣除。

3. 监督制约。本协议除当事各方与合同文本一并留存执行外，可对外宣传，欢迎公司职工和社会监督。日常，由公司纪律检查部门结合党风廉政建设责任制工作考核，对协议签订与执行情况一并组织检查。甲、乙双方在工作交往中如发生请客、送礼等违背协议的行为，一方若及时报告，对主动报告一方不但不按违规追究，且给予表彰和奖励。举报受理部门：公司纪律检查部门，举报电话：0631-7357979;举报信箱：sad@sdwgs.chng.com.cn。邮寄地址-山东省荣成市石核路9号，监察部，邮编264312。

三、本协议书份数与商务合同份数相同。

四、本合同有效时间与商务合同的有效时间一致。

# 附件6 ：保密协议

保密协议书

发包人：华能石岛湾核电开发有限公司      （以下简称甲方）

承包人：                                 （以下简称乙方）

因工作需要，乙方将接受甲方警卫营房土建维修施工工程保密信息（商业秘密），乙方已清楚知道因故意或过失行为导致泄露甲方保密信息（商业秘密）应承担的行政、法律责任，承诺遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家相关法律、法规的相关要求，愿意承担相关保密责任和义务，为此，双方达成协议如下：

第一条  定义

保密信息：指甲方向乙方提供的，属于甲方或其股东及其他关联公司所有或专有的，或甲方负有保密义务的有关第三方的资料及所有在信息载体上明确标示“商业秘密”的材料和信息。

第二条  保密信息不包括以下信息：

- 在接受保密信息之时，乙方已经通过其他来源获悉的、无保密限制信息；

- 乙方通过合法行为获悉已经或即将公诸于众的信息；

- 根据政府要求、命令和司法条例所披露的信息。

第三条  乙方在接受保密信息后，必须承担以下义务：

- 对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，没有甲方事先书面同意，不得向任何第三方披露；

- 乙方同意保密信息只被用于双方协议项目的完成，乙方及其项目工作人员须对信息严格保密。

- 若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求乙方披露保密信息，乙方将（1）立即通知甲方此类要求；（2）若乙方按上述要求必须提供保密信息，乙方将配合甲方采取合法及合理的措施，要求所提供的保密信息能得到保密的待遇；

- 若乙方或有关人员违反本协议的保密义务，乙方须承担相应责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

第四条  没有甲方的书面同意，乙方不得将其在本协议书项下的权利和义务转让给第三方。

第五条  工作结束后，乙方仍对知悉的属于甲方或虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术信息和其他保密信息，承担如同工作期间一样的保密义务和不擅自使用有关保密信息的义务，直至相关保密信息解密。

第六条  本保密协议自本合同生效后生效，且在双方合作期间和合作结束完成之后持续有效。

# 附件7：合同费用清单

# 附件8：履约保函格式

履约保函（格式）

致：      （发包人）

鉴于：

1、贵公司将与           公司（下称“承包人”）签署           （合同编号：         ，下称“合同”）；

2、根据规定，为保证承包人严格按合同规定履行合同义务，承包人应按贵公司要求向贵公司提供一份经贵公司批准的由银行提供的履约保函；

3、本银行同意为承包人提供连带责任担保。

本银行不可撤销、无条件地向贵公司提供总额为             元整（小写：￥元）人民币的连带责任履约担保。如承包人在履行本合同过程中出现下述情况，贵公司有权在不向本银行提供任何证明资料、无须陈述任何理由、无论承包人同意与否的情况下，在任何时候书面要求本银行向贵公司支付上述担保总额之内的贵公司认为适宜的金额，本银行将无条件立即向贵公司予以支付：

- 如果贵公司认为在合同执行期间承包人未能履行合同规定的义务或未严格按照合同规定履行合同义务；

- 或在本保函有效期结束前，贵公司认为有必要继续延长本保函有效期，而承包人未根据贵公司要求的时间和内容提交新的履约保函。

合同的任何变更、工程的分包，及贵公司的任何疏漏、容忍或宽恕均不解除本银行在本保函下的任何责任，且对本保函的效力不构成任何影响。上述有关合同变更、工程的分包等事项无须通知本银行。

本银行承诺无条件放弃债务人对贵司享有的抗辩权利。

本保函自本银行签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、贵公司为整个工程签发工程接收证书三个月之后，或在本银行应贵公司要求支付担保金额达到本保函规定的限额后自动失效（上述两种条件满足一种即视为失效条件成立）。

本保函开出后，我行将通过下述确认方式向发包人指定银行发出确认电文，确认电文的关键内容包括：保函编号、合同编号、担保金额、受益人等。

本保函受中华人民共和国法律的约束并依其解释。

担保银行名称：

担保银行地址：

银行法定代表人（授权人）：

银行盖章：

日期：

# 附件9：防造假协议及承诺书

1、防造假协议

1.1、承包人应建立造假举报奖励制度：如设立造假举报专用信箱、邮箱、电话、微信等方式，收到相关举报后承包人应第一时间上报发包人，发包人有权参与整个事件的调查过程，但承包人需派专人甄别举报的真实性。确认属实的，承包人应对举报人予以适当奖励。

1.2、承包人应建立适当的技防、人防措施。如通过监控、信息化等技术手段，对造假形成一定预防和震摄的作用，包括强化质量记录产生执行过程的可追溯性并加强核查、加强对特殊工艺执行的过程巡检、见证力度以及人员资格控制、强化入厂验收环节控制等。发包人如需在承包人设立相关的防造假设施（如监控、举报联系方式等）时，承包人有义务全力配合并适当维护。

1.3、承包人应对于确认属实的举报进行严格的事件调查和严肃处理。承包人收到涉及造假的举报并经确认属实后必须进行调查，为此承包人应建立一套完整的造假事件调查流程，确保专职部门和人员严格按规定进行调查并严格遵守保密规定。对于涉及造假事件的单位（供应商）、部门和人员，必须严肃处理。分析制度和管理体系上存在的漏洞和不足，制定有效纠正措施并上报发包人。如发包人需到承包人进行造假事件调查时，承包人有责任和义务全力配合并提供相关便利。

1.4、承包人在本合同及相关分包合同中需纳入防造假内容。合同中应明确“弄虚作假、违规操作”等质量底线、红线行为。同时，要明确供方的防造假主体责任和基本要求，并将该要求向分供商逐级传递。

1.5、承包人应建立供应商黑名单制度，一经发现并确认供应商有造假行为，即可列入黑名单。

1.6、承包人应强化防造假宣传教育。建立并进行核安全文化宣贯，宣传本公司防造假制度和相应管理处罚规定；宣传历年造假经典事例；宣布本公司造假事件调查和处理结果（如有）。

1.7、承包人必须承诺执行上述要求，发包人有权对承包人执行情况进行监督、检查，承包人应予以配合并提供相应的便利条件。发包人有权通过设立造假举报专用信箱、邮箱、电话、微信等方式来收集相关造假信息，承包人不得以任何理由禁止或干涉。如发现并确认承包人违反上述规定或出现造假事件，发包人有权要求承包人在发包人要求的期限内予以整改并承担相应的违约责任。（1）承包人应约谈并更换项目管理关键人员（责任部门负责人）；（2）承包人发生弄虚作假、违规操作或其他违反《防造假承诺书》行为时，发包人有权按照如下比例要求承包人支付违约金。（1）总合同额1000万以下（不含本数），违约金为总合同额的3%；（2）总合同额1000万-1亿元以下，违约金为总合同额2%，且不低于20万元；（3）总合同额1亿元或以上，违约金为总合同额的1%，且不低于50万元；（4）违约金不足以弥补发包人因此遭受的损失的，承包人还应承担赔偿责任。

1.8、承包人如弄虚造假或违规操作行为的，情节严重的，发包人有权立即将承包人列入供应商黑名库，在适当行业范围内予以通报，并有权加大对承包人的处罚。

1.9、当承包人的分供商出现弄虚作假、违规操作或其他违反《防造假承诺书》的行为时，应视为承包人违反《防造假承诺书》的行为，发包人有权要求承包人在发包人要求的期限内整改并承担上述条款规定的违约责任。

本协议作为合同附件，自本合同生效后生效。

2、防造假承诺书

华能石岛湾核电开发有限公司：

本公司郑重承诺：我司在履行与发包人签订的合同项下警卫营房土建维修施工工程，将坚决落实“违规操作零容忍，弄虚作假零容忍”两个“零容忍”要求，承诺相应质量证明文件不弄虚作假。具体内容包括：

1、严格遵守《中华人民共和国核安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，切实履行法律义务。

2、以遵守程序为基本要求，做到凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查。

3、自觉建设质量诚信体系，确保建安施工及相应的质量证明文件不弄虚作假。

4、在签订的分包合同、零部件、材料合同中需纳入防造假内容，并在合同中应明确“弄虚作假、违规操作”等质量底线、红线行为。

如违背以上承诺，我司愿承担由此而造成的全部后果并承担相应的责任。

本协议作为合同附件，自本合同生效后生效。

# 附件10：质量终身承诺责任书

质量终身责任承诺书

（施工单位）

施工单位：

工程名称：警卫营房土建维修施工合同

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  | 身份证号 |  |
| 技术职称 |  | 项目负责人 签字 |  |

本人承诺在本工程建设过程中遵守《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用核安全设备监督管理条例》《核电厂质量保证安全规定》《核动力厂管理体系安全规定》及相关法律法规规定，认真履行相应职责，承担职责范围内的质量终身责任。

1、严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行施工合同所规定的责任和义务，对XX工程施工质量负责。

2、始终坚持“安全第一、质量第一”的方针，建立并有效运行管理体系和质量保证体系，积极培育和推进核安全文化建设，落实经验反馈，防范人因失误，切实做到“四个凡事”和“弄虚作假零容忍、违规操作零容忍”。

3、在资质等级许可的业务范围承揽工程，未经建设单位/总承包单位同意，不将承包工程的任何部分随意分包，主体工程不进行分包。

4、严格按照施工组织设计配备施工项目部关键岗位人员，建立质量责任制，并确保所有人员履职尽责。

5、严格按照工程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料；对施工中采用的原材料、构配件、设备等严格按规定进行见证取样/检验；未经检验或者检验不合格的，不用于工程。

6、建立、健全质量检查验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

7、对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，负责返修；在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

8、按规定报告质量事故事件，及时启动应急预案，保护事故事件现场，开展应急处置。

9、切实履行法律法规规定的其他职责。

本协议作为合同附件，自本合同生效后生效。