中核环保甘肃金安隆科技有限公司

非 招 标 采 购 文 件

（询价）

| 采购项目： | 秦山核电低放可燃固体废物外运项目运输服务 |
| --- | --- |
| 采购编号： | GJAL-FW-GKXJ-21-0028 |
| 报价截止： | 2021年12月9日9：00时 |

中核环保甘肃金安隆科技有限公司

2021年 12 月5 日

目  录

1.	概述	1

2.	报价人须知	1

2.1	合格的报价人	1

2.2	报价截止时间	2

2.3	报价有效期	2

2.4	采购方式	2

3.	采购需求	3

4.	报价规定	6

4.1	报价须知	6

4.2	要求报价人提供的技术文件	6

4.3	最高限价	7

4.4	报价的格式	7

5.	比较与评比	7

5.1	初审用符合性检查表	7

5.2	技术、商务综合评价	8

5.3	评比程序	11

6.	确定中标及签订合同	12

7.	合同主要条款	12

7.1	运输准备工作/运输作业内容	12

7.2	服务期限及进度安排	14

7.3	合同价款	14

7.4	甲方责任	15

7.5	乙方责任	16

8.	特殊约定	17

9.	报价提交材料清单	17

附件1  报价文件	19

附件2 技术商务偏离表	20

# 概述

本采购文件适用于中核环保甘肃金安隆科技有限公司（以下简称“中核金安隆”）秦山核电低放可燃固体废物外运项目运输服务（采购项目编号：GJAL-FW-GKXJ-21-0028）。它包括对合格的报价人、采购标的、技术服务、报价、评比方式及标准、合同主要条款、报价提交材料清单等一系列技术和商务要求。

# 报价人须知

## 合格的报价人

满足以下条件的供应商是合格的报价人，可以参加本次报价：

(1)供应商须具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，符合国家有关规定，有资格和能力完成本项目及相关服务；

(2)供应商须具有相关主管部门颁发的放射性物品道路运输经营资质（三类放射性物品）或者危险货物道路运输经营资质（7类）；

(3)供应商须具有放射性物品运输所需的车辆、驾驶员、押运员资质，且财务状况良好，能为本项目在合同期内顺利实施提供充足的保障，并在专业技术、设备设施、人员组织和管理等方面具有完成本项目的能力；

(4)供应商须信誉良好，近三年内不曾在任何合同中违约或被逐，或因投标人的原因而使合同被解除；投标人近三年内无重大质量安全事故，并具有全面履行合同的能力；

(5)供应商在“信用中国”网站查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；

(6)本项目不接受联合体投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标；

(7)供应商与其派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法劳动聘用关系；

(8)供应商必须提供拟投入项目所有人员的无犯罪记录证明（由公安机关出具）至招标人,且必须承诺项目期间如进行人员调整,则必须提供调整人员的无犯罪记录证明；

(9)法律、行政法规规定的其他条件。

（10）其他要求：运输钢箱由供应商自行解决，供应商提供的YA-II型运输钢箱（顶开盖式）应满足EJ1076-2014《低、中放水平放射性固体包装容器-钢箱》标准的要求。

## 报价截止时间

本次采购报价时间为2021年12月9日9:00。

## 报价有效期

报价有效期为自开标之日起90个自然日。报价有效期不满足要求的报价将被视为无效报价被拒绝。

## 采购方式

本采购项目采用询价的采购方式，通过三个及以上供应商进行应答和一次性报价，在此基础上进行比较确定供应商。

# 采购需求

（一）采购服务名称

秦山核电低放可燃固体废物外运项目运输服务

（二）项目概况及主要数据

2021年12月起，采用公路运输方式，分批次将秦山核电可燃固体废物10车次从浙江海盐县运输至甘肃金塔指定地点,具体时间以采购人的实际通知为准。工作内容包括但不限于车辆调遣、钢箱自备（租赁）、重运输、运输保险、货物装卸操作配合等。

计划使用35t牵引车+40ft集装箱装运废物桶。

（三）服务承包范围

放射性货包运输起止点为浙江海盐县至甘肃金塔指定地点。运输主选路线距离约为2594km，需要途径浙江，安徽，河南，宁夏、甘肃等，重运时间约7天。

运输路线

浙江海盐县-甘肃金塔：

重运路线为：浙江海盐县——G1522常台高速——S12申嘉湖高速——S4221沪武高速——G5011芜合高速—G40沪陕高速——G70福银高速——G32002西安绕城高速——G3连霍高速——G8银昆高速——G8513平绵高速——S25静天高速——G22青兰高速——G5京藏高速——连霍高速——进厂道路甘肃金塔指定地点，全程约2594km。

乙方车辆自备运输钢箱（顶开门），至浙江海盐县指定地点装桶，运至甘肃金塔指定地点，并配合完成卸车及货包交接。

（四）服务要求、质量和标准

1. 货包车辆技术规格

根据包装形式要求，运输车辆需满足放射性物品运输要求，牵引总重35t以上的半挂牵引车+40ft集装箱半挂车的车组实施运输。

运输车辆技术等级达到交通部行业标准中一级车辆技术等级，发车前应对运输车组进行全面检查。运输过程中应携带充足的备品备件，不允许使用翻新胎。

2. 人员及辅助车辆配备

每辆货包车各配备1名满足资质要求的驾驶员和1名押运员。根据安全运行的需要，车队在运行时，应至少配备2辆辅助车。按照采购人运输安全管理及质量管理要求，车队运行期间应配备相应的管理人员、质保人员、安全人员及车辆维修人员。

3. 运输前准备

（1）车辆的准备

运输使用车辆必须达到一级车辆技术等级标准，车辆在投入运输前必须进行全面的检修维护和保养，以保证满足运输要求。运输前，中标人须向招标人提交车辆保养维护的证明材料。

（2）备件的准备

运输前必须准备好车辆日常维护和应急处理需要的备品备件。

（3）人员培训

所有参运人员均需接受放射性货物运输的相关培训，要求其熟悉有关的法律、法规，了解货物特性，熟练掌握放射性危险货物运输特殊技术要求，严格执行运输方案及安全管理要求，以确保运输安全。

4. 责任起止点

每批次货包在指定地点完成装载后，双方现场被授权人共同核对货包清单、检查货包栓系情况，确认无误后，双方现场被授权人在交接文件上签字，相应责任由采购人转至中标人。当货包运输至甘肃指定地点并完成卸载后，双方完成交接，相应责任转移至采购人。

5.承运方应在规定的时间，按照规定的路线完成运输相关任务。

承运方应采取切实可行的措施，保证运输过程中货物的安全。

承运方应采取切实可行的措施保证货包在运输过程中在运输钢箱内的稳定性、安全性，不可出现侧滑、倾倒、散落等情况。

（五）工期及验收：本项目预计开始运输时间（车队到位时间）为2021年12月初，具体时间以甲方通知为准。以现场货物交接单作为验收依据。

（六）文件交付

（1）制定切实可行的工作方案，提交甲方认可后按方案开展相关工作；

（2）按照甲方要求负责编制运输方案、应急预案及运输管理规程等运输管理及技术文件；

（3）甲方所要求的运输管理文件准备，包括但不限于运输管理规程等；

（4）交接文件及完工单等。

（七）适用法规政策目录

国务院令562号2009《放射性物品运输安全管理条例》

GB 11806-2019 《放射性物品安全运输规程》

（八）其它需要说明的事项：本次运输须由最终成交人完成，不得分包及转包，确需分包的，报甲方许可后方可实施。

# 报价规定

## 报价须知

- 报价人应根据采购人的采购需求，同步提交运输方案。

- 报价人应在报价表上标明相关服务的单价和总价，并加盖报价人单位公章。

- 报价表填写时应提供各分项费用。

- 报价人的报价应考虑各项风险因素，为完成本采购文件提出的相关工作任务过程中所有可能发生的所有费用均应计入报价总价。

- 报价人所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认为是无效报价而被拒绝。

- 报价人只能提供一个有效报价，不接受具有附加条件的报价。

## 要求报价人提供的技术文件

（1）单位、车辆、人员资质扫描件及车辆照片

（2）放射性物品运输方案，内容至少应包括：运输组织机构和车辆、货包固定方式、运输安全保障措施、应急措施。

## 最高限价

本次采购执行最高限价，超过最高限价的报价将被认为是无效报价而被拒绝。最高限价为：人民币950000.00元。

## 报价的格式

见附件1。

# 比较与评比

通过初审（符合性检查）合格的报价响应文件，将组织5人及以上单数评审小组，采用综合评分法进行本次询价采购评审。

## 初审用符合性检查表

| 序号 | 评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价是否超过最高限价 |  |
| 2 | 是否按照采购文件规定要求签署、盖章 |  |
| 3 | 是否具备采购文件中规定的资格要求 |  |
| 4 | 报价有效期是否短于采购文件规定期限 |  |
| 5 | 响应文件是否与本采购文件要求存在重大偏离 |  |
|  | 结论： |  |

说明：

1、符合性检查不满足采购文件要求的，将作为无效报价文件处理。

2、重大偏离是指与采购文件规定的实质性要求存在偏离，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正上述偏离会对其他供应商的竞争地位产生不公正影响。重大偏离需经过谈判（评审）小组三分二及以上成员认定，决定是否存在重大偏离只应根据响应文件本身内容，而不应寻求外部证据。

## 技术、商务综合评价

| 序号 | 项目名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成（总分100分） | 评分因素 | 分值 | 分值区间 |
|  |  | 投标报价 | 30 | 0-30 |
|  |  | 商务评审 | 10 | 0-10 |
|  |  | 技术评审 | 60 | 0-60 |
| 评分因素、分值权重及评分标准 |
| 序号 | 评分 因素 | 分值 权重 | 各评分因素细项 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价评分 | 30分 | 评标价 | 0- 30 | 评标基准价=投标报价总和/报价单位数量 δ＝（投标报价－评标基准价）/评标基准价*100% （a）δ＞0时,投标价每高一个百分点扣2分 （b）δ＜0时, 投标价每高一个百分点扣1分 百分数为非整数时，采用内插法计算，保留两位小数，由此计算出的得分即为各投标人的投标报价得分。 |
| 1.1.1 | 评标基准价计算方法 | 1.当有效投标人小于5家（含5家）时，则以所有有效投标总价的算术平均值作为评标基准价； 2.当有效投标人大于5家（不含5家）时，评标基准价为各有效投标总价，去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值； 3.当有效投标人大于15家（不含15家）时，评标基准价为各有效投标总价，去掉二个最高和二个最低报价后的算术平均值； 4.当有效投标人大于30家（不含30家）时，评标基准价为各有效投标总价，去掉三个最高和三个最低报价后的算术平均值。 （有效报价：经初步评审合格且不低于成本的投标文件的报价；报价有修正的，以修正的价格为准）。 |
| 2 | 商务评审评分 | 10分 | 质量管理体系或同等质量保证认证证书、中核集团合格供应商资质 | 0-3 | 具有有效的质量管理体系或同等质量保证认证证书和具有中核集团合格供应商证书的得3分；只具有有效的质量管理体系或同等质量保证认证证书或中核集团合格供应商，得2分；无相关资质证书的，得0分 |
|  |  |  | 企业资质（道路危险货物运输企业经营范围） | 0-3 | 经营许可涵盖一、二、三类放射性物品运输的，得3分 |
|  |  |  |  |  | 经营许可涵盖二、三类放射性物品运输的，得2分 |
|  |  |  |  |  | 经营许可只涵盖三类放射性物品运输的，得1分 |
|  |  |  | 信用等级 | 0-2 | 具有有效的AAA资信评估证明或具有有效的开户银行资信证明的得2分； 没有得0分。 |
|  |  |  | 近2年同类项目业绩 | 0-2 | 投标人近2年内同类项目业绩证明文件（以合同书或业主证明为准，近3年指2019年1月至2020年12月），每有一项得1分，本项最多得2分。 |
| 3 | 技 术 评 审 评 分 | 60分 | 运输方案和主要技术措施 | 0-20 | 方案编制内容满足招标文件要求，运输方案科学、合理，能兼顾技术先进性和经济合理性，能够保证项目质量和实施时间，得(15—20]分。 |
|  |  |  |  |  | 方案编制内容满足招标文件要求；运输方案可行，得(8—15]分。 |
|  |  |  |  |  | 运输方案和主要技术措施欠合理，得[0—8]分。 |
|  |  |  | 运输车辆及材料管理 | 0-10 | 运输车辆及主要材料配置合理、安全可靠，得(8—10]分。 |
|  |  |  |  |  | 运输车辆及主要材料可行，得(3—8]分。 |
|  |  |  |  |  | 运输车辆及主要材料欠合理，得[0-3]分。 |
|  |  |  | 运输组织、进度计划及人员安排 | 0-10 | 运输组织、进度计划及人员安排计划响应内容完整逻辑清晰、合理，满足招标人进度要求；进度安排有一定的余量，得(8—10]分。 |
|  |  |  |  |  | 运输组织、进度计划及人员安排计划响应内容完整、可行，得(3—8]分。 |
|  |  |  |  |  | 运输组织、进度计划及人员安排计划响应内容欠合理，得[0-3]分。 |
|  |  |  | 运输过程中安全、应急措施 | 0-10 | 安全、应急组织机构健全、职责分工明确；安全、应急措施合理、切实可行，得(8—10]分。 |
|  |  |  |  |  | 安全、应急组织机构健全、职责分工明确；安全、应急措施一般，得(6—8]分。 |
|  |  |  |  |  | 安全、应急组织机构建立；安全、应急措施欠合理，得[0—6]分。 |
|  |  |  | 运输质量保证措施 | 0-10 | 按照标准编制质量保证大纲（质量管理手册）；组织机构与职责、接口关系明确清晰；质保部门和人员设置、配备及其资历满足规定的要求；质量控制机构健全、职责分工明确，各级质检人员配备合理；质量控制目标明确，控制指标量化、具体，操作性强，得(8—10]分。 |
|  |  |  |  |  | 按照标准编制质量保证大纲（质量管理手册）；相关组织机构建立；质量控制一般，得(3—8]分。 |
|  |  |  |  |  | 运输质量保证措施欠合理，得[0—3]分。 |
| 备注 | 1、评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。 2、如总得分相同，技术分高者优先，如技术分仍相同，报价低者优先。 |

## 评比程序

5.3.1 响应文件初审

评审小组根据采购文件的规定，对响应文件进行符合性检查，审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件要求，以确定供应商是否具备参加询价比选的基本条件。

5.3.2 询价及成交原则

询价采购只进行一次性报价。对于通过符合性审查的供应商，评审小组成员按照本文件规定的评分标准，分别对各供应商进行评估打分。最终按评审后得分由高到低顺序排列推荐顺序。总得分相同的，按技术指标优劣排列。

# 确定中标及签订合同

- 在报价有效期内，排名第一的有效供应商将确定为中标供应商。公司以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

- 成交通知书是合同的组成部分。

- 成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，与公司签订合同。

- 采购文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 成交供应商拒绝与公司签订合同的，可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

# 合同主要条款

本合同主要条款包括：

## 运输准备工作/运输作业内容

（一）运输准备工作

为实施本合同约定的运输作业内容，乙方需落实的各项运输准备工作，包括但不限于：

1、编制运输方案、应急预案及运输管理规程等文件，并按照生效文件开展相关工作；

2、负责人员、运输车辆及拴系工具等运输准备工作并将相关证明文件书面形式提交甲方备案（包括但不限于车辆二级维护保养证明、人员相关资质证明）；

3、乙方须按甲方要求提供35t集装箱牵引车+40ft集装箱半挂平板车、2辆辅助车，以及相应的YA-II型运输钢箱。

4、使用35t集装箱牵引车+40ft集装箱半挂平板车实施运输工作，每车配备1名驾驶员及1名押运员；

5、按照甲方通知完成人员车辆现场集结工作；

6、运输作业人员的培训、动员准备；

7、其它必要的准备工作

（二）运输作业内容

运输作业内容：秦山核电低放可燃固体废物外运项目运输服务。

1．运输前准备

运输前准备包括条件准备、废物包装体运输前准备、运输条件准备等过程。

条件准备包括组织机构建立、人员培训、场地准备、器材材料准备等；废物包装体运输前准备包括包装体γ剂量率测量、表面α/β污染水平测量、去污、活度测量、表面处理与标识；运输条件准备包括运输车辆准备、装箱、装车等。

2．废物包装体运输

将满足运输要求的货包通过公路运输方式，安全运输至目的地。

## 服务期限及进度安排

（一）本合同的运输服务期限，按以下方式执行：

1.本合同范围涵盖：秦山核电低放可燃固体废物外运项目运输服务全部运输任务的工作，自双方签字并盖章之日起，至双方履行完各自的合同规定的全部责任和义务后，合同自行终止。

（二）运输进度安排：按照本项目运输安排，项目周期21天（卸车（货）时间不计入项目周期），项目周期主要包括车辆调遣、秦山核电装车、办理手续以及重载由秦山核电运输至金塔核技术产业园。重运车辆到达核技术产业园后当天起，即为卸车（货）时间。超出项目周期时间计算车辆超时费，卸车（货）时间不计车辆超时费用。

## 合同价款

（一）本合同的合同价款，按以下第【2】种方式处理。

1.合同总价款为【 】元（大写：【 】元），适用现行增值税税率为9%；该费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。

2.合同单价为【     】元/【     】（大写：【     】元/【     】）适用现行增值税税率为9%；该费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。

（二）车辆超时费：1000元/车天 。

由于装车、道路情况或疫情管控等要求原因导致项目时间超出项目周期，甲方需在合同总价外额外支付车辆超时费。超时费用只针对重载运输车辆，辅助车不计超时费用。

（三）发生下列情况的，合同价格可予调整：

在本合同履行期间，如遇国家税收政策调整，本合同价税合计在新税率执行之日起作相应调整，其中本合同不含税价格不因国家税收政策变化而变化，税额随国家税收政策变化作相应调整，以开具发票时间为准。本合同总价包括运输项目中与本合同项目内容有关的所有费用。

（四）本合同的付款方式，按以下方式处理。

1.一次性支付：

乙方完成甲方委托全部运输任务事项，【经甲方确认】后，乙方开具100%全额合同款增值税专用发票并提交支付申请文件，甲方收到发票后以银行转账方式于 20 日内支付乙方合同款的100%。

全额合同款等于合同总价款与车辆超时费之和。

支付申请文件：付款申请、全额合同款增值税专用发票、交接文件等。

## 甲方责任

（1）实施运输前，提供有关手续和必要的资料并按本合同规定向乙方发出运输任务书面通知。

（2）确保交运的货物满足国家有关法规要求并向乙方提供有关货物运输的安全技术要求。

（3）货物运输过程中派出人员对乙方进行现场监督。必要时帮助乙方协调有关单位开展工作。

（4）货物运输过程中，派出经甲方授权的车队负责人和专业技术人员对车队进行管理。

（5）负责对参运人员进行辐射防护相关培训，提供必要的辐射防护用仪表和器材并指导参运人员的防护工作。

（6）负责协助办理乙方的车辆及人员进入启运地及到达地区域的手续。

（7）货物运抵卸货现场后，负责及时安排验收工作，经双方确认无误后按规定的程序完成交接。

- 按合同规定向乙方支付应付款项。

## 乙方责任

（1）提供满足法规标准及运输要求的人员、车辆、钢箱及工器具等，根据甲方发出的书面通知要求，完成本合同约定的全部工作内容，作业期间服从甲方的统一管理。

（2）合同生效后，乙方应立即开展包括运输方案、应急预案等相关文件编制工作，文件应通过甲方审核生效，并按照生效文件开展相关工作。

（3）合同生效后，乙方应立即开展包括人员准备、运输车辆检查维护保养等运输必要资源准备工作。

（4）接到甲方书面运输通知后，应对运输道路的技术状况进行确认，编制道路踏勘报告并报甲方备案。

（5）负责运行作业人员除甲方管理要求和辐射防护外的其他培训、动员准备。

（6）指派专人管理、协调和监督运输全过程工作的实施。

（7）建立运输的文件资料管理制度和移交程序，并严格执行。

（8）按甲方质量保证要求建立健全安全与质量保证体系，制定质量计划，落实岗位、人员的责任，确保行车、运输货物及人身安全。

（9）负责运输途中的交通保障。

（10）承担因运输造成货物损坏、缺陷等给甲方造成的直接损失。

（11）在整个合同执行过程中，负责将承运的货物安全、可靠、完好无损地运达合同指定的地点。

（12）为满足进入启运地及到达地厂区证件办理的要求，提前确定本项目每次运输车队的车辆和人员,并指派专人协助甲方办理相关手续。

# 特殊约定

报价单位在认真阅读本项目采购公告、采购文件等相关材料的基础上，对采购文件规定可能发生实质性变动的，应当在《技术商务条款偏离表》（格式见附件2）中对应内容注明。

# 报价提交材料清单

供应商在报价时候，需在中国核工业集团公司电子采购平台http://ecp.cnnc.com.cn本采购项目下提交以下文件电子文件。所有文件应加盖供应商公章（特别注意：供应商将全部应答文件签字盖章后扫描上传至中核集团电子商务采购平台；当在线报价与上传的扫描版报价不一致时，以扫描版报价为准。）

  - 报价文件（如需分项报价，分项报价文件格式自拟）

  - 4.2节要求提供的文件

  - 供应商的资格证明文件

  - 技术商务条款偏离表

  - 供应商认为需提供的其他资料

# 附件1  报价文件

报价文件

| 项目名称：秦山核电低放可燃固体废物外运项目运输服务 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 预计数量 | 服务内容 | 综合单价（元/车，含税） | 预计总价（元，含税） |
| 1 | 低放可燃固体废物运输 | 车 | 10 | 见采购文件正文 |  |  |

报价说明：1、综合单价为固定含税价格，总价最终以实际运输车次结算。2、综合单价包括完成项目的所有费用，包括但不限于：人员工资、设备购置费、资料费、运输费、运输保险费、评审费、环境检测费、加班费、津贴、食宿、差旅、劳保费、按工资总额应提的各款项、社会统筹费用、保险（包括乙方服务人员的人身意外伤害综合保险）、管理费、税金、利润等各种费用，及合同包含的所有风险、责任，为乙方完成合同项下单位工作所需的相关所有费用）。

报 价 有 效 期：         年    月     日

报价人（盖章）：

编  制  日 期：         年    月     日

# 附件2 技术商务偏离表

技术商务条款偏离表

| 项目名称：秦山核电低放可燃固体废物外运项目运输服务 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的技术商务条款 | 报价文件的技术商务条款 | 说明 |

报价人（盖章）：

编  制  日 期：         年    月     日