漳州核电厂前区工程楼装饰工程施工项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州核电厂前区工程楼装饰工程施工项目已审批，资金来源已落实。招标人为 中核国电漳州能源有限公司，项目已具备招标条件，中核（上海）供应链管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受招标人委托，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标编号：CNSC-21ZZHD022553

2.2项目名称：漳州核电厂前区工程楼装饰工程

2.3项目概况：厂前区工程楼位于福建省云霄县列屿镇漳州核电厂区内西南部，总建筑面积61231.89㎡，其中地上面积53057.6㎡，地下面积8174.29平方米；建筑类别：一类高层公共建筑；工程楼设计使用年限50年；耐火等级：二级。地上部分由2栋高48.6米（局部屋面53.4米）的12层塔楼和高约14米的3层裙楼组成；地下共一层地下室，功能为地下车库及设备用房。

2.4招标范围：

完成厂前区工程楼地上部分（包括主楼与裙楼）的室内装饰工程施工全部工作，统一负责与主体建安工程、其他设备安装工程等的施工接口、协调管理，对承包范围内的安全、质量、进度、技术和环境控制承担合同责任并对业主负责。包括但不限于：

完成工程楼地上部分（一层至十二层）室内装饰工程的材料采购及施工，主要包括门厅、智慧工地工程指挥中心、模拟机主控室、报告厅、电梯厅、过道、餐厅、厨房、培训教室、办公室、会议室、文印中心、茶水间、卫生间以及各类库房、机房等房间。

工程项目的编制施工组织设计、编制专项施工方案、施工交底与技术澄清。提供拟采用的主要材料和设备清单，按照采购方封样程序开展封样工作，对涉及结构安全和使用功能的设备材料进行复验并提交检测报告。根据采购方要求，提供材料及设备检测报告、合格证等证明文件（包括材料的资料收集、整理、归档），提供所有所需的资料、竣工图、维护手册等（包括材料的资料收集、整理、归档）。

依照采购方提供的施工图纸及技术文件完成工程楼地上部分室内装饰工程的材料采购及施工（具体以工程量清单及施工图设计文件为准）。在施工过程中根据工程实际情况及采购方需求，提供方案优化、施工工艺优化、精装修施工图纸深化及相关补充设计等服务，并配合开展本工程其他设备的安装施工。施工过程中持续性不间断开展室内及公共区保洁工作，直至向相关运营方移交。竣工验收前应完成隔音检测、空气质量检测、环境质量检测（按规范要求及批次要求）等并向采购方提交相关检测报告及资料，此部分费用包含在总价之内。

配合采购方完成交付使用前的各项相关准备工作，并负责移交到采购方；根据采购方的要求，提供所有所需的资料、竣工图、维护手册等。参与项目竣工验收、第三方消防检测、配合完成竣工后工程资料编制与移交等工作。竣工验收后，负责本工程缺陷责任期和质保期限内的维保工作。

2.5建设地点/项目地点：福建省云霄县列屿镇漳州核电厂区内

2.6计划工期： 180日历天。

2.7质量要求或标准：符合国家及行业现行相关标准。

3. 投标人资格要求

（1）在中华人民共和国境内拥有合法经营权力，具有独立的法人资格，符合国家有关规定，有资格和能力完成本招标项目的相关人员、设备、财务、技术能力；

（2）投标人须有良好的银行信用和商业信誉，不得处于破产、停业、财产被接收或冻结等影响本项目合同目的实现的情形，财务状况良好；

（3）资质要求：具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包一级资质或建筑工程施工总承包一级及以上资质，且具备有效期的安全生产许可证；

（4）业绩要求：近三年内完成单体建筑面积50000㎡以上建筑装饰工程施工项目不少于一项；

（5）人员要求：

项目经理具有一级注册建造师（建筑工程）证书和安全考核合格证书（B证），近三年作为项目经理、副经理主持完成2项及以上20000㎡单体公共建筑室内装饰施工项目；（需提供合同、竣工验收及其他证明材料）

技术负责人具有工程序列高级职称或一级注册建造师（建筑工程）证书，近三年作为项目技术负责人完成2项及以上20000㎡单体公共建筑室内装饰施工项目；（需提供合同、竣工验收及其他证明材料）

（6）本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

  - 4.1招标文件售价：每套招标文件售价人民币2000元整，售后款项不予退还。

  - 4.2招标文件发售方式：电子版招标文件将在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）进行发布。请投标人于招标文件发售截止时间前完成在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）在线注册。

  - 4.3发售时间：2021年12月13日16：00 —2021年12月20日17：00（北京时间）。

  - 4.4报名方式

供应商登录后点击“我要报名”，选择要报名的项目（XXXX采购项目），选择“支付方式”为“网上支付”并上传投标保密承诺函的签署盖章（格式见首页服务中心下载）。经招标人/代理机构审核后点击“费用管理-缴费支付”，在“待缴费”列表中，点击“网上支付”：可通过使用微信或支付宝扫描二维码支付标书费，也可通过工银e支付绑定的手机号、U盾、密码器或口令卡进行支付或过其他银联卡进行支付。付费完成后即可下载招标文件。

招标文件发售问题专属客服：021-61592300。

标书款发票开具：本项目采用线上自助开票，线上支付成功后，可点击”费用管理-费用支付”在已缴费列表中点击”开具发票”。

  - 4.5其他事项说明

未购买本项目招标文件的，其投标将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

（1）作为投标人的办事处或分公司代为购买标书的；

（2）购买标书的厂家在投标截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

5. 投标文件的递交

5.1提交投标文件方式：为降低疫情期间现场投标、开标带来的人员聚集风险，投标文件递交方式原则上采用邮寄方式。投标人在邮寄投标文件时须向快递公司明确由招标主管当面接收，本公司不接受存放快递柜等其他接收方式，不接受闪送、同城的快递方式。

5.2邮寄投标文件地点：中核（上海）供应链管理有限公司

北京分公司北京市丰台区西三环南路14号首科大厦A座16层东区第三会议室。

收件人：吕超（招标主管），联系电话：15201123305

5.3接收投标文件截止期：2022年1月10日9：00（实际接收时间以招标主管收到投标文件时间为准）。

5.4其他事项说明：

各投标人在邮寄投标文件后，应及时和本项目招标主管联系，以确认其是否在指定时间内收到投标文件，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，本公司予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国核工业集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）和中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。

7. 联系方式

招标代理机构：中核（上海）供应链管理有限公司

地    址：北京市丰台区西三环南路14号首科大厦A座16层东区

联 系 人：吕超

电    话：010-63318789

电子邮件：lvchao@puyuan.com

8. 其他说明

8.1本次招标活动的最终解释权在招标人和招标代理机构。

8.2投标人须遵守招标人的保密规定（见投标保密承诺函），并遵守相关廉洁协议。

8.3对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

招标人：中核国电漳州能源有限公司

招标代理机构：中核（上海）供应链管理有限公司

2021年12月13日