田湾核电站

XXX物项采购合同

（核级或重要物项）

合同编号（买方）：ASNWXXXX

合同编号（卖方）：无

项目名称：无

买     方：江苏核电有限公司

卖     方：XXX公司

目   录

第一部分  合同协议书	3

第二部分  通用合同条款	6

1.	定义	6

2.	合同标的	7

3.	合同价格及支付	8

4.	包装和运输	8

5.	交货	10

6.	技术条件及标准	13

7.	质量控制	14

8.	技术服务	16

9.	监造、出厂验收与开箱检验	17

10.	安装、调试和性能验收试验	18

11.	质量保证期	19

12.	转让与分包	20

13.	知识产权	20

14.	保密	21

15.	安全健康环保和应急响应	21

16.	合同变更、终止	22

17.	履约保证金	23

18.	索赔	24

19.	违约责任	24

20.	不可抗力	25

21.	税和费	25

22.	廉洁协议书	26

23.	争议解决	26

24.	合同生效	26

25.	签订日期	26

26.	合同组成部分	27

27.	补充条款	27

第三部分  专用合同条款	28

第四部分  合同附件	34

第一部分  合同协议书

买方：江苏核电有限公司______________

卖方：XXX公司______________________

鉴于买方有意向卖方购买_________[货物名称]（简称“合同产品”）及相关服务，且卖方同意向买方提供上述合同产品及服务。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。

1. 词语含义

本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。

2. 合同标的

2.1合同产品的名称、数量如下：

（1）合同产品名称：_本次采购xxx等物项，详见附件2《供货清单》。

（2）合同产品数量：_详见附件2《供货清单》。

2.2合同产品的具体信息见合同附件1。

3. 交货时间

_20xx年x月x日前。合同产品的交货日期以符合合同要求的合同产品到达交货地点的日期为准。

4. 合同价格与支付

4.1 本合同签约价格为人民币（大写）______(¥_______)（含13%增值税），分项价格见附件2《供货清单》。

4.2 合同价格的支付见专用合同条款。

5. 生效

本合同在以下条件全部满足时生效：

（1）合同协议书经买卖双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章；

（2）_无_。

6. 份数

本合同一式_贰_份，买方执_壹_份，卖方执_壹_份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签 署 页

| 买方：江苏核电有限公司 | 卖方：XXX公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： |
| 地址：江苏省连云港市连云区宿城街道核电南路9000号 | 地址： |
| 邮编：222000 | 邮编： |
| 联系人：xxx | 联系人： |
| 电话：0518-8220**** | 电话： |
| 传真：0518-82203853 Email: xxxx@cnnp.com.cn | 传真： Email: |
| 开户银行：中国银行连云港市核电站支行 | 开户银行： |
| 账号：4845 5820 9199 | 账号： |
| 税号：91320700138970480K | 税号： |
| 开户行地址：江苏省连云港市连云区海棠中路 | 开户行地址： |
| 经买卖双方确认本合同生效于 年 月 日 |  |

第二部分  通用合同条款

- 定义

除非另有明确约定，下列词语应具有本条所赋予的含义：

  - 买方：是指合同协议书中列明的、购买和接受合同产品和技术服务的法人或其他组织，包括其承继方和经许可的受让方。

  - 卖方：是指合同协议书中列明的、提供合同产品和技术服务的法人或其他组织，包括其法定承继方。

  - 双方：是指买方和卖方。

  - 一方：是指买方或卖方。

  - 合同：是指买卖双方签署的合同协议书、合同通用条款、合同专用条款以及合同协议书中载明的其他文件所组成的整体，包括双方根据合同约定不时进行的修改和补充。

  - 合同价格：是指根据本合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务后，买方应支付给卖方的全部款项，即合同总价。

  - 合同产品：是指卖方根据本合同规定须向买方提供的设备及其配套的备品备件（包括消耗品）、专用工具等。

  - 技术要求：是指作为合同附件出现的被称为“技术要求”、“技术规格书”、“技术协议”、“技术规范”的文件以及其他类似性质的文件。

  - 技术资料：是指合同产品及合同产品相关的设计、材料采购、制造、监造、检验/试验、出厂验收、包装、运输、储存、施工安装、调试、试运行、最终验收和技术指导等全部技术文件（包括规格书、图纸、质量手册、质量计划、质保文件、试验/检验报告、鉴定记录、各种文字说明、技术指导手册、说明书、质量证明文件、标准等）和运行维护手册。

  - 技术服务：是指由卖方提供的与本合同产品的设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能试验、运行、检修有关的施工、技术指导、配合和培训等全过程的服务。

  - 现场：是指买方安装和运转合同产品所在地，详见专用合同条款。

  - 分包商：是指接受卖方根据本合同所进行的分包的其他法人或组织及该法人或组织的继任方。

  - 买方代表：是指由买方委派的、代表买方执行合同的单位或个人。

  - 卖方代表：是指由卖方委派的、代表卖方执行合同的单位或个人。卖方代表与买方代表合称“双方代表”。

  - 法律：是指中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章、自治条例、单行条例及其他对本合同履行可能产生影响的规范性文件。

  - 书面形式：是指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 元：是指人民币货币单位。

  - 日（天）：指公历日。

  - 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”、“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

- 合同标的

  - 卖方根据合同需向买方提供的合同产品的名称、规格(型号)、数量及技术要求等见附件1《技术规格书》和附件2《供货清单》。卖方有义务向买方提供合同产品在类似电站的运行经验。

  - 卖方应向买方提供满足合同产品在现场安装、调试、试运行所需要的施工、指导、配合和培训等全过程的服务。详细的技术服务要求见专用合同条款。

  - 卖方应向买方提供与合同产品相关的技术资料一份，有关技术资料文件的详细要求见附件1《技术规格书》及附件8。

  - 卖方保证其供应的合同产品是全新的（未使用过的）、完整的、安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，完全满足本合同明确的各项要求，未侵犯任何第三方的知识产权。

  - 如果在执行合同过程中发现合同列出的合同产品和技术服务有任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分是满足合同产品的功能/性能要求所必须的，均视为属于卖方的供货和服务范围，卖方应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由卖方自行承担。

  - 合同产品在交付后发生损坏的，不论责任在买方或是在卖方，卖方均应按买方要求尽快修理或更换损坏的设备，然后由双方根据责任大小承担所发生的费用。

- 合同价格及支付

  - 合同价格

    - 本合同价格见合同协议书，分项价格见附件2《供货清单》。

    - 合同价格包括了卖方提供合同产品（含备品备件、专用工具）、技术服务、技术资料、国外咨询与合作、进口设备材料费及通关费用、进口代理费和结算费、国外/国内的运杂费、保险费和税费等卖方履行合同义务所需的全部费用。

    - 无论何种原因(包括原料，人工，运输，通货膨胀，汇率等)，上述第3.1.1条所述的合同价格均固定不变。

  - 支付

    - 买方将按照专用合同条款规定的进度、条件和方式向卖方支付合同价款。买方要求时，卖方应在申请付款时提交支付申请（格式见附件6）。

    - 合同价款的付款日期以买方在银行办理支票、电汇或银行承兑汇票的日期为准，双方另有约定的除外。

    - 尽管有上述规定，买方有权从任何一次应向卖方支付的款项中扣除卖方按照合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

    - 卖方应按合同约定向买方提交增值税专用发票，所提交的增值税专用发票应按照同一项目的同一货物的若干条目为一个开票单位开具。增值税专用发票“购货单位”信息应包括单位名称、单位地址、电话、开户行、账号、税号等。

    - 卖方应在合同产品到货验收手续办理完毕后30日内且增值税专用发票有效期满60日前将增值税发票送达买方。逾期送达的，应按本合同第19.3条规定向买方支付违约金。

- 包装和运输

  - 包装

    - 卖方负责合同产品的包装和装箱。卖方应该根据合同产品的特性及买方要求对合同产品进行妥善包装并添加标签，包装和添加标签的方式应该符合中转运输和仓储的要求。除非双方已经事先以书面形式约定，否则买方不承担包装费用亦不退还包装物。

    - 合同产品包装必须符合所有相关法律的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

    - 除非另有书面约定，合同产品的外包装必须是密封的。包装应保证合同产品在运输、多次装卸和储存过程中保持合同产品处于完好的质量状态，并有减震、防冲击、防污染的措施。由于卖方包装不当致使合同产品遭到损坏或丢失或质量无法确定时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应负责及时修理、更换或赔偿。

    - 每件包装箱内应附有一份包括箱内每一合同产品的名称、物资编码、规格型号、数量、合同号（订单号）、装箱序号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书一份；包装箱外另附一份装箱单。

    - 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒有害物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

    - 合同产品包装应保持外观清洁，没有污垢、锈迹，包装表面应以醒目方式注明以下内容：

    - （1）运输标志：合同名称、合同号、型号规格、外形尺寸、毛重净重、发站、发货单位、发货人、到站、到货单位、收货人、总箱号及分箱号等；

    - （2）示性标志：吊装位置、中心、重心、铲车点、捆扎点、防雨、防潮、防腐、不得倒置等；

    - （3）其它标志：如安全标志等；

    - （4）特殊标志：核电标志。

    - 卖方应在包装和装箱开始7天前天通知买方见证合同产品的包装和装箱全过程。买方有权检查合同产品的包装和装箱，发现有与技术文件不符合之处时，有权要求卖方改正，以确保产品质量。买方未按时参加包装和装箱全程的，包装和装箱活动照常进行。

    - 买方有权在合同产品实际起运日前到卖方制造现场检查装运准备工作。卖方应当认真考虑和采纳买方对装运准备工作提出的意见，并采取合理措施，避免由于过失或准备不足或包装不当而造成的任何损伤。买方的检查与监督不减轻或免除卖方应负的任何责任。

  - 运输

    - 合同产品的运输由卖方负责。卖方应按交货期及时组织合同产品的发运并保证货物的顺利交接。

    - 卖方委托承运人送货，卖方人员未到交货地点的，应授权承运人办理交货事宜，并由承运人在交货时向买方出具授权委托书。卖方未派人（包括未委托承运人）到交货地点办理交货手续的，买方有权拒绝接收合同产品，因此导致交货延迟的，卖方应按合同约定承担违约责任。

    - 在运输过程中如发生货物损坏和丢失时，卖方应负责与承运人及保险公司交涉，并尽快向买方补齐货物以满足工期需要。

    - 卖方应在发货前提交合同产品的包装运输方案供买方审核，经买方同意后执行。买方对包装运输方案的审核并不免除或减轻卖方在本合同下的任何责任。

    - 卖方应以买方和卖方为被保险人办理合同产品从发运地至合同约定的交货地点运输途中的保险，保险范围包括卖方负责运输的全部合同产品，险种为合同产品价值110％的“运输一切险”。专用合同条款另有约定的，按专用合同条款约定执行。

    - 卖方应在合同产品发运5日前向买方出具相关投保证明，未按时提交投保证明的，买方有权拒绝支付合同价款。

    - 卖方应做好发生保险事故时的通知、现场保护举证等工作，买方积极协助。

- 交货

  - 合同产品的交货地点、交货时间、收货单位、收货人等信息见专用合同条款。买方有权在时间允许的情况下对上述等信息进行变更，卖方应当执行。由此给卖方造成损失的，买方将给予适当补偿。

  - 除合同明确约定合同产品可在交货地点卖方运输工具上交货以外，卖方应负责将合同产品卸至交货地点买方指定位置。专用工具、备品备件、出厂文件等应随合同产品一并提交。

  - 卖方应按合同规定的产品规格、数量、质量标准、运输和包装方式等供货。在合同产品交付买方前，卖方有义务主动提供该合同产品的生产、检验、运输等详细进展情况，并有义务接受买方的随时询问。

  - 合同产品的交货数量以双方签字确认的合同产品的数量为准，未经买方的事先书面同意，合同规定的供货数量不得变更。

  - 合同产品的交货日期以符合合同要求的合同产品到达合同约定的交货地点的日期为准。此日期即为本合同第19.2条计算迟延交货违约金时间的依据。

  - 卖方不能按规定期限交货的，应按合同第19.2条承担迟延交货违约责任，因不可抗力事件造成的除外。除需承担违约责任外，卖方应通过采取赶工措施尽快完成合同产品的交付。

  - 买方需要卖方延迟交货的，应提前以书面形式通知卖方。卖方应按买方要求采取妥善措施对合同产品进行贮存、维护与保养，避免其丢失、损坏，直至买方通知卖方发货时为止。卖方因此发生的额外费用由买方承担。

  - 在合同履行过程中，如果卖方遇到妨碍按时/按量交货和提供服务的情况时，卖方应及时以书面形式将拖延/短量的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行核查，并有权决定按以下方式处理：

（1）如不影响买方使用，可根据情况同意修改合同，酌情延长交货时间或接受短量；或

（2）如影响买方使用，买方可向第三方另行采购部分或全部产品或服务，合同采购数量相应调整。由此发生的费用与相应合同价格之间的差额由卖方承担，该差额包括但不限于：当时的市场价与合同价格之间的差额及买方在接受产品时发生的实际费用与合同所规定的实际费用之间的差额。同时，买方保留进一步索赔的权利。

上述应由卖方承担的费用由买方从将要支付给卖方的款项中扣除。若买方应向卖方支付的款项不足以支付该等费用，买方有权要求卖方另行支付不足部分。

  - 卖方未及时以书面形式将拖延/短量的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知买方的，不仅应向买方支付本合同第5.8款（2）所规定的差额，并应按本合同第19.2条的规定支付迟延交货违约金。

  - 卖方交付的合同产品应无设计、材料或工艺缺陷，卖方如果发现或获悉合同产品存在设计、制造或材料问题，应立即通知买方。如果卖方对合同产品的名称、规格型号等信息有疑义，应在发货前书面提出，在得到买方的确认信息之后方可发货。否则，按违约处理；导致交货迟延的，按本合同第19.2条的规定支付违约金。

  - 卖方应按照专用合同条款的约定向买方提供装箱清单（在装箱清单中必须注明物资名称、物资编码、规格型号、数量、单位、合同号（订单号）等信息，并对应在实物上标注相关信息）及产品合格证书和质量检验记录（W.H.R点的见证检查及处理记录）、吊装要求、运输和仓储保管等防护要求资料，并书面形式通知买方；卖方应确保将一份上述资料在采取适当封装措施后随合同产品放入包装箱内。

  - 合同产品如果有特殊储存、保养要求，卖方需提供相关储存、保养要求或手册；有寿期要求的物资（如化工产品、橡胶、塑料制品等），卖方必须向买方提供产品出厂日期、保质期、失效日期等信息。

  - 合同产品到达交货地点后，卖方应在接到买方通知后及时到交货地点与买方一起根据运单和装箱单组织对合同货物的包装、外观、件数及合同产品是否符合合同约定进行现场检验。如发现有任何不符合之处且属卖方责任的，由卖方负责处理。买方应提前3个工作日将现场到货检验的日期通知卖方，并为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。如检验时，卖方人员未按时赶赴现场，买方有权自行检验，检验结果和记录视为已经卖方认可，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

  - 现场检验时，如发现合同产品因卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的技术规范，卖方应尽快自费修理、更换合同产品或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由卖方承担。修理、更换后的合同产品或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该合同产品的实际交货期。

  - 卖方有义务按照合同中规定的文件提交进度向买方提供技术资料并在卖方制造现场配备供查阅文件；卖方保证根据本合同向买方提供的文件是完整的、清楚的、正确的和可复制的。

  - 买方在收到卖方提交的技术资料文件后若发现短缺、损坏或其它缺陷，卖方须补齐短缺的文件或替换有缺陷的文件。卖方应该对其所提供的技术资料文件包括图纸、数据、包装详细情况或者其他具体细节中的错误和遗漏负责。

  - 除非双方另有书面约定，合同产品运抵交货地点按合同约定进行开箱验收检查并经买方确认合格之后，视为交货完成。合同产品在交货完成之前所有权属于卖方，损毁、灭失风险由卖方承担。

  - 不论买方是否已经付款，或者合同产品的所有权和风险是否已转移到买方，均不表示买方已经认可合同产品的质量、数量或服务，也不表示买方对根据本合同所享有的任何权利的放弃。

- 技术条件及标准

  - 卖方保证按照本合同所规定的相关技术要求或标准进行合同产品的设计、采购、制造并提供相关服务，并以此作为试验和验收的依据。卖方对合同产品及服务的质量负责。

  - 买方有权参与合同产品的技术设计，卖方应向买方解释技术设计。

  - 合同产品的制造工艺、试验项目、验收标准、质量计划等，所依据的文件标准如与买方的设计标准有差异，应以买方的为准，确实不能以买方设计标准为准的，由双方协商解决；在取得买方同意前，卖方不得开展相关工作，否则买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

  - 卖方有义务要求买方对存在疑义的合同产品技术规格书、技术条件或标准等信息进行澄清，或及时反馈合同执行中发生/发现的问题，确保合同产品不存在到货差异。

  - 本合同生效后，任何有关技术规格书、技术条件或标准的更改，应以书面形式提出并征得双方同意后方可执行。

  - 卖方使用规定的技术条件和标准以外的其它标准和规定制造合同产品时，应征得买方的书面认可，否则买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担

  - 买方要求时，对于合同产品的外购设备材料，卖方应在保证满足本合同相关技术文件要求的前提下编制采购和验收技术条件，并经买方认可后执行。合同产品的外购设备材料存在两家以上供应商的，卖方应在经买方确认的潜在供应商名单中选定最终供应商。否则，买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担

  - 合同产品必须保证满足与设计、土建施工、安装调试、启动运行等各接口的要求。

  - 合同产品计量单位均采用合同技术规格书中规定的计量单位/国际公制单位（SI）/中华人民共和国法定计量单位。

  - 工作语言、文字为汉语和简体汉字，卖方应将合同履行过程中涉及的有关外文文件译成汉语，并附上原文复印件。

- 质量控制

  - 质保大纲

    - 卖方应按HAF003(核级)/ISO9001：2015（非核级）的要求和买方的质量保证大纲制定合同产品的项目质量保证大纲/质量计划。该大纲/计划（含管理程序清单）应按专用合同条款规定的时间和份数提交买方审评认可后予以实施，卖方应保证其有效性。

    - 买方在收到该质量保证大纲后的30天内将其对质量保证大纲的审核意见以书面形式通知卖方。卖方对质量保证大纲的任何修改也必须按同样的程序提交给买方审核备案。买方认为必要时可随时在卖方厂内查阅相关文件。

    - 卖方应将质量保证要求延伸到下一级主要分包商，必要时买方有权派代表参与卖方组织的对下一级主要分包商进行的质保监查和监督活动。卖方应按专用合同条款规定的时间将此项活动的安排通知买方。买方有权派员参加由卖方组织的合同产品材料和零部件的质保见证活动（包括监造、源地验收等）。

    - 买方有权组织人员对卖方的质保大纲的有效性进行质保监查活动。经买方授权的质保人员同样有权进入卖方及其主要分包商的工作场所，对所有与质量相关的文件及设施进行监查、监督，以验证质保大纲的有效性。买方应在开展上述监查活动前30天通知卖方，专用合同条款另有规定时除外。

    - 卖方应建立并执行一系列适当的质保程序和文件，其中与接口相关的程序应经买方认可，以保证合同产品制造质保大纲的全面实施，并达到本合同要求的质量标准。

    - 买方根据第7.1.1条、7.1.2条、7.1.3条、7.1.4条派员进行的相关活动，不增加买方的任何合同责任和义务，也不减少卖方的任何合同责任和义务。

  - 质量控制计划

    - 卖方应按专用合同条款规定的时间向买方提交合同产品质量控制计划。

    - 卖方提交的合同产品质量控制计划中应列有制造和验收时应进行的所有工艺、程序、工作细则、试验与检查的流程图或工序表。这些文件中必须注明卖方和买方的书面见证点（R点）、见证点（W点）和停工待检点（H点）。买方应按专用合同条款规定的时间将选点及审核、批准意见反馈给卖方，卖方按照批准后的质量计划执行。上述文件的任何修改必须按同样的程序提交给买方审核。

    - 买方有权在认为必要时，增加或改变买方的书面见证点（R点）、见证点（W点）和停工待检点（H点）。

    - 卖方应按专用合同条款规定的时间将买方人员参加的停工待检点(H点)的见证和检查活动通知买方。如买方代表未及时到达但卖方未收到放弃通知的，卖方应主动和买方联系，按买方决定执行。经买方同意后，卖方可自行进行该控制点的相关活动，但应将有关报告提交买方；卖方应在有买方参加的见证点（W点）的见证和检查活动开始之日７天前通知买方，若买方代表不能按时到达现场，卖方可自行进行该控制点的相关活动，并将有关报告提交买方。对买方的上述活动，卖方应提供进入相关的工作场所进行源地见证、查阅有关资料的方便。

  - 不符合项管理

    - 卖方必须按照买方认可的制造质量保证大纲制定并实施不符合项管理程序以控制不满足要求的物项的误用或者误装，这些程序必须对不符合项的分类、即时记录、标识、报告、技术审查和最后处理、验证和关闭以及与买方的接口等作出规定。

    - 卖方须向买方提交《不符合项项目清单》。买方收到该清单后将其对该清单的审核意见及时以书面形式通知卖方。对该清单的任何修改也必须按同样的程序提交给买方审核备案。必要时，买方有权增加或改变该清单中所列项目。对需要报买方的不符合项，卖方必须按专用合同条款规定的时间将不符合项报告提交买方审核。

    - 如果不符合项不能修复到符合合同要求，卖方必须将这种不符合项报告及建议的纠正措施提交给买方，同时停止受该不符合项牵连的物项的制造活动直到收到买方的最终决定。

    - 买方应在收到卖方建议后及时给出意见（要求提供附加的资料或证据，同意或拒绝卖方建议）。如果买方不同意卖方的建议，双方应进行协商,确定解决办法。

    - 对需要报买方的不符合项进行返修或返工处理时，卖方必须制定相应的返修方案，经买方审查同意后实施。不符合项经返修或返工处理后应进行重新检验，按本合同要求决定使用或报废。

    - 不符合项的报告、清单以及所有与处理该不符合项有关的记录（返修方案、检查和试验报告以及买方的最终决定）都必须纳入制造完工报告。

  - 卖方必须建立并实施一个记录管理系统，用来对与质量有关记录的建立、搜索、贮存、维护及转移进行控制。记录必须是易读的和可追溯的。卖方须按核安全导则HAD003/04要求（如果在合同履行中该核安全导则有了新版本，则应当按新版本的要求执行，合同价格不变），对质量保证记录进行分类管理和保存。

  - 为加强与卖方的联系、及时办理合同履行过程中的各项事宜、对合同产品制造全过程进行质量监督或不定期检查和掌握产品的制造进度，买方有权在适当时候委派驻厂代表，代表买方参与本合同范围内的质量监督活动。监督内容包括质检文件审查，合同产品制造和检查过程中的书面见证点（R点）、见证点（W点）和停工待检点（H点）的见证，参加合格性鉴定和再鉴定等。

  - 买方有权参加卖方及其主要分包商的内、外部监查活动，卖方必须将其监查计划提交买方，并负责及时更新。

  - 买方按本合同所进行的一切质量控制活动既不代表产品的验收检查，也不减轻、免除或转移卖方的质量保证责任和法律责任。

  - 卖方必须在其分包合同中放入必要的条款以保证其分包商及分包本合同任何部分的单位都能遵守本章的所有条款，并使买方有权按本章条款对分包商进行必要的检查和监督。

  - 卖方对图纸、技术条件、合格性鉴定大纲等适用文件及其它制造文件的完整性、完善性和可用性以及产品质量负责。

- 技术服务

  - 卖方应按照合同约定指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务（如需要），负责解决合同产品在安装、调试过程中发现的问题。卖方参加安装调试的人员应有合格的技术水平，能够协调解决安装调试过程中的全部问题。

  - 卖方指派的技术人员不能胜任工作的，买方有权要求卖方重新选派技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由卖方承担。

  - 买方要求卖方提供现场服务时，卖方技术人员应在接到买方通知后24小时内给予答复并在48小时内到达现场。双方另有约定的除外。

  - 卖方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何设备；卖方如需对合同产品进行调试，应在现场买方代表的监督下进行操作。卖方技术人员违反现场安全规章制度的，买方有权更换；卖方应根据买方要求，重新选派买方认可的技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由卖方承担。

  - 卖方如需对经双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案（如有）进行修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可实施。买方有权基于适应现场条件的要求，对上述方案提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。

  - 买方有权将卖方提供的合同产品设计、安装、调试技术服务方案以及其他有关文件资料分发给与合同产品的安装、使用、维护、管理有关的各方。

  - 合同产品非正常停运，需卖方提供技术支持的，卖方应全力配合买方查明故障原因，恢复合同产品运行。

- 监造、出厂验收与开箱检验

  - 监造

  - 买方有权委派代表对合同产品进行驻厂监造，及时解决生产过程中涉及图纸、技术条件和有关技术文件所产生的问题。

  - 买方根据制造进度可派出驻厂代表,按照双方商定的质量控制计划进行见证，但买方的监造活动并不减轻或免除卖方所承担的质量保证职责(即责任不转移)。买方可委派第三方进行监造。卖方应为买方的设计驻厂代表和监造人员提供办公、通讯、交通食宿等便利。

  - 出厂验收

  - 卖方（或其分包商）在完成合同产品出厂前的全部设计、采购、制造、系统连接、检验/试验、所有文件资料准备完毕且所有不符合项已按质保程序关闭后，可向买方发出书面出厂验收申请。买方将组织验收团组，根据事先编制的出厂验收细则，对合同产品进行出厂验收。

  - 出厂验收的主要内容通常包括出厂前合同产品性能试验见证、出厂合同产品及其附件、专用工具、备品备件供货型号规格和数量的核查，合同产品外观和外形尺寸、安装接口尺寸的核查，包装及标识检查，采购、制造过程文件（材质证明、检查记录、试验报告、工艺评定、不符合项处理文件、资格证明等）的审查，卖方在该阶段提交的图纸、文件完整性的核查等。

  - 出厂验收后验收代表团将根据验收情况出具结论性意见书。如验收认为合同产品满足合同和订货依据要求，则签署验收合格文件，允许包装出厂。如验收认为合同产品基本满足合同和订货依据要求，则有条件的签署验收合格文件，卖方在完成相关纠正工作并经买方代表确认后验收合同产品可包装出厂。

  - 开箱检验

  - 买方负责合同产品的开箱检验，卖方派代表参加。合同产品到达交货地点后，卖方应按买方通知派代表与买方共同开箱检验。卖方委派的参加开箱检验的人员视为能够全权处理开箱检验中出现的问题。卖方接到买方通知后未按时到场的，买方可自行检验及进行记录，卖方应无条件承认检验结果和处理意见。

  - 开箱检验时如果买方发现合同产品不符合合同要求，卖方应立即采取措施进行修理或更换以使之满足合同要求，由此引起的一切费用和责任由责任方承担。

  - 如果双方代表在开箱检验中不能取得一致意见，可共同委托专用合同条款约定的权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方均具有约束力，检验费用由责任方负担。

  - 开箱检验即使没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除。

- 安装、调试和性能验收试验

  - 合同产品由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。卖方应充分配合，提供技术指导，并采取一切必要措施，使合同产品尽快投入运行。安装过程发现合同产品存在缺陷的，卖方应按买方要求期限纠正，逾期未纠正的，按延迟交货处理。

  - 合同产品安装完毕后，买方负责对合同产品进行调试（如需要），卖方应派人参加调试，并尽快解决出现的问题，所需时间不应超过30天（专用合同条款另有约定的除外），否则视同延迟交货处理。

  - 买方负责在合同产品安装完毕后按照约定对合同产品进行性能验收试验（如需要），以验证合同产品是否达到相关技术性能保证指标。卖方应按买方通知参加性能验收试验，未按时参加的，买方可单独进行性能验收试验，试验结果视为已经卖方认可。

  - 性能验收试验完毕，合同产品达到本合同规定的各项性能保证值指标的，买方将在10天内向卖方签发合同产品性能验收证书或类似文件；合同产品未能达到合同规定的一项或多项保证指标的，如属卖方责任，应按第19.1条承担性能保证违约责任。如属买方责任，卖方应协助买方安排第二次性能验收试验，因此产生的所有费用由买方承担。

  - 合同产品通过性能验收试验只是证明卖方所提供的合同产品的性能指标在进行试验时可以按合同要求予以接受，不能视为卖方对合同产品中存在的可能引起合同产品损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。

  - 潜在缺陷指正常情况下不能在制造过程中被发现的产品质量隐患，当发现合同产品存在潜在缺陷时（经双方确认或请第三方权威部门认定），卖方应按照合同约定进行纠正（修理或更换）。卖方对纠正合同产品潜在缺陷应负的责任，其时间应不短于质量保证期届满后三年。

  - 合同产品出现潜在缺陷的，卖方应在买方指定的日期内及时纠正。否则，买方有权委托第三方处理，由此而引起的费用由卖方承担。卖方对缺陷进行处理后，合同产品仍不能达到合同要求的，买方有权要求退货（合同另有约定时除外）。卖方应退还已收取的合同价款，并承担因此而发生的所有费用。

  - 卖方应对其参加合同产品安装、调试、性能验收试验的人员的安全负责，为其投保人身保险及卖方认为有必要的其他保险，费用含在合同价格中，不单独计列。

- 质量保证期

  - 合同产品的质量保证期为从合同产品通过性能验收试验之日起12个月，专用合同条款另有约定的除外。在质量保证期内，卖方应对由于设计和（或）制造缺陷而引起的合同产品的任何故障负责，包括但不限于修理、更换或退货等。

  - 在质量保证期内，如发现卖方提供的合同产品存在缺陷，不符合合同约定时，买方可向卖方提出索赔。卖方应按买方要求自费进行修理、更换，或办理退货，给买方造成损失(包括但不限于检测、实验、专家咨询、运输、安装等费用)的并应赔偿买方的损失。卖方未按买方要求对有缺陷的合同产品进行修理、更换或办理退货的，买方有权自行或委托第三方对合同产品进行修理或更换，由此发生的所有费用均由卖方承担。

  - 由于卖方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致合同产品无法正常运行的，合同产品的质量保证期自缺陷消除后重新计算。如合同产品部件出现缺陷但不影响合同产品的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。

- 转让与分包

  - 未经买方同意，卖方不得将本合同项下的部分或全部义务转让给第三方。

  - 除非合同已有约定，未经买方同意，卖方不得将本合同下的工作对外分包，亦不得变更合同产品的分包商（制造厂家）。确需分包或变更分包商的，应事先将拟选择的分包商名单（包括分包商的资质业绩证明文件）提交买方确认，并从经买方确认的名单中选定分包商。卖方应在签订分包合同后将分包合同副本交买方备案，否则视为擅自对外分包。

  - 卖方擅自向未经买方确认的单位分包，或变更分包商的，买方有权拒付分包部分的合同价款，并部分或全部终止合同。

  - 卖方应对所分包事项承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加买方的责任。

  - 卖方应对所分包事项承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加买方的责任。

- 知识产权

  - 买方提供给卖方的所有文件、资料、模型、样品和/或设计中所涉及的知识产权归买方所有，在买方提出要求时，卖方应将上述项目全部归还给买方。

  - 如果合同产品是根据买方提供的文件、资料、模型、样品和/或设计进行制造的，则合同产品所包含的与上述文件、资料、模型、样品和/或设计相关的知识产权及后续改进和发展归买方所有。

  - 卖方应保证所交付的合同产品及相关文件资料无知识产权纠纷；保证买方在使用该合同产品文件资料时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的索赔。如果卖方提供的合同产品或者文件资料侵犯了第三方的知识产权，卖方应承担全部责任，包括但不限于由此给买方造成的所有损失，并按第19.3条的约定承担违约责任。

  - 买方因卖方提交的合同产品或文件资料而受到知识产权侵权指控时，可索扣卖方提交的履约保证金及暂停支付所有应支付的合同费用，直到侵权指控被撤销且买方确认无潜在纠纷之日为止。

- 保密

  - 卖方对本合同内容、买方提交的文件资料以及所了解到的买方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的信息负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得将上述资料、信息泄露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

  - 卖方在本合同项下的保密义务至相关资料或信息正式向社会公开之日或买方书面解除卖方的保密义务之日终止。

  - 卖方违反保密义务的，应赔偿因此给买方造成的损失，并按第19.3条的约定承担违约责任。

- 安全健康环保和应急响应

  - 双方承诺严格遵守本合同附件4《安全、健康、环保和应急响应协议》的相关规定。卖方在合同产品的原材料采购、产品制造、试验/检验、储存、包装、运输等过程中必须遵循国家安全生产，职业病防治及环境保护法律法规的相关要求。

  - 卖方应对其提供的合同产品与服务所涉及的职业健康安全及环境负责，并保证其派遣和雇佣的人员具有与其工作环境与岗位相适应的职业病防治，环境责任、意识及技能。

  - 卖方需要遵守国家、地方安全生产，职业病防治及环境相关法律法规，以及买方对职业健康安全及环境方面的规章制度，并接受买方对职业健康安全及环境方面的审查、管理。卖方有义务答复买方对提供物项相关的职业健康安全及环境管理方面的质询，并提供相应的独立证明材料。

  - 如果卖方在执行合同期间（无论与合同相关与否）发生职业健康安全及环境事件/事故，卖方除按规定向政府主管部门报告，依法开展事故调查和事故处理工作外，还应及时向买方通报。

- 合同变更、终止

  - 合同变更

    - 买方有权通过向卖方下达书面变更指令的方式对合同产品的数量、技术要求、交货期等作出变更，卖方收到买方的变更指令后应当立即执行。除双方另有约定外，对合同内容进行修改或补充的，应由双方充分协商形成书面文件，且该书面文件需经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

    - 合同变更涉及价格调整的，按以下原则确定：

（1）合同中有规定价格的按规定价格计算；

（2）可按合同价格推定的按合同价格推定；

（3）合同中没有可参考价格的，先由卖方报价，再由双方议定。

  - 合同终止

    - 买方有权随时终止本合同，如卖方因买方终止合同而遭受损失的，买方将给予合理补偿。

    - 除本合同另有约定外，卖方有以下任何一项违约行为，且在收到买方发出的违约通知后15天内仍未纠正的，买方可向卖方发出书面终止通知，单方面终止全部或部分合同：

（1）卖方未能在合同规定的期限内交付部分或全部合同产品；

（2）卖方未能履行合同项下的其他任何一项义务。

    - 因卖方有违约行为，买方根据法律或合同约定终止本合同的，买方有权停付到期应向卖方支付的款项，并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交合同产品类似的货物；卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款，并自费将所交付的合同产品（如有）运离现场。买方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同产品所发生的额外费用等及其他相关损失由卖方承担，卖方并应按第19.3条的约定向买方支付违约金。

  - 如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同。

  - 合同终止时，买方有权从卖方手中将与本合同产品有关的工作接管并收归己有，并保留从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同产品有关的设计、图纸、说明和材料的权利。卖方应向买方提供一切合理的方便，使其能搬走上述设计、图纸、说明和材料。除因买方原因造成合同终止的以外，买方对此种合同终止引起的对卖方的任何索赔不承担责任。

  - 由于不可抗力导致合同终止时，一切与合同有关的文件、资料、合同产品（成品或半成品）及材料，卖方在未交付买方之前应负责存放并保管，费用由双方协商解决。买方不承担任何由于终止合同而引起的第三方向卖方提出的各项索赔。

- 履约保证金

  - 卖方应按合同约定向买方提交履约保证金，提交时间及金额见专用合同条款。履约保证金应为由买方认可的中国境内银行出具的银行保函（格式见附件5《履约保函》）或买方同意的其他形式，与提供履约保证金有关的费用由卖方负担。

卖方未按时提交履约保证金的，应按第19.3条的约定承担违约责任，且买方有权决定是否终止合同。

  - 履约保证金有效期为自履约保证金提交买方之日起至合同产品全部通过验收并投运之日止。有效期届满并无索赔（有索赔待索赔完成）之日起15日内，买方将无息退还履约保证金。经买方同意，卖方以汇票或支票形式提交履约保证金的，如果票据期限短于合同约定的履约保证金有效期的，买方有权在票据期限届满前兑现票据项下的全部款项，作为卖方履行合同义务的担保；卖方以履约保函形式提交履约保证金的，如果履约保函的实际担保期限短于合同约定的履约保证金有效期，卖方应于担保期限到期日15日前重新提供履约保函（保函的担保期限应经买方事先认可），否则应按第19.3条的约定承担违约责任；同时，买方有权提取履约保函项下的全部款项，作为卖出履行合同义务的担保。

  - 履约保证金是卖方履行合同义务的担保，如卖方未能履行本合同项下的任何义务，买方有权根据卖方所需承担的违约责任扣除相应的履约保证金。

- 索赔

  - 买方有权就合同产品的质量缺陷、交货期、服务质量问题以及卖方的相关违约行为向卖方提出索赔，要求卖方按照合同约定予以纠正或承担相应的违约责任。

  - 卖方应在收到买方的索赔要求后7天内作出答复，逾期未答复亦未提出异议的，视为认可买方的索赔要求。

- 违约责任

  - 性能保证违约责任

由于卖方责任，合同产品经性能验收试验后仍不能达到本合同所规定的一项或多项保证指标时，买方有权根据卖方违约的性质和程度，选择按下列方式要求卖方承担违约责任：

    - 合同产品的技术性能达不到规定的性能保证门槛值的，买方有权终止合同并退货。买方可在卖方独自承担风险的条件下使用上述合同产品，卖方应予以积极配合。

    - 合同产品的技术性能高于性能保证门槛值，但低于性能保证值的，卖方应按照专用合同条款的约定承担性能保证违约责任。卖方承担性能保证违约责任后视为合同产品通过性能验收试验。

    - 卖方支付违约金后，仍有义务在买方限定的时间内，自费采取各种措施以使合同产品达到合同规定的各项性能指标。若卖方不能在买方限定期限内修复有缺陷的合同产品，买方有权委托第三方对合同产品进行修复，由此产生的一切费用和风险均由卖方承担。

  - 迟延交货违约责任

卖方未按时履行交货义务的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 卖方违反其他合同义务的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 卖方根据合同需支付的违约金和赔偿金应按要求支付到买方指定的银行帐户。

  - 除合同被终止以外，卖方向买方支付迟延交货违约金，并不豁免卖方继续交货的职责。

  - 卖方支付的违约金不足以弥补因卖方违约给买方造成的实际损失时，卖方在支付违约金的同时还应当向买方进行赔偿，赔偿金额相当于买方的实际损失与违约金的差额。

  - 卖方违反本合同第15条规定造成职业健康安全及环境事故发生时，买方有权终止合同，卖方应赔偿买方因此所遭受的损失。

- 不可抗力

  - 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

  - 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

  - 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后14天内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

  - 如果不可抗力事件的影响已达60天或双方预计不可抗力事件的影响将延续60天以上时，任何一方有权终止本合同，专用合同条款另有约定时除外。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

- 第三方核责任

  - 买方同意，在因卖方提供的合同产品所引起的核事故给第三方造成损失或损害时，将自行对向第三方进行赔偿，免除卖方（含卖方的分包商、代理人、代表及雇员）的责任。但是如果卖方存在欺诈行为，或者上述核事故系因卖方的故意或重大过失行为所导致，则卖方无权要求根据本条约定予以免责

  - 因第21.1.条所述之核事故引发第三方对卖方的任何索赔时，卖方应立即通知买方，以保证买方享有在此类索赔中进行辩解的权利。未经买方同意，卖方对第三方所作出的的任何承诺对买方无约束力。

- 税和费

  - 国家或地方政府管理部门依法向买方征收的与履行本合同有关的任何税费由买方负责支付。

  - 国家或地方政府管理部门依法向卖方征收的与履行本合同有关的任何税费由卖方负责支付。

  - 卖方应协助买方及其指定单位根据国家相关政策办理合同产品（含进口产品）减免税和/或退税申请。减免税优惠或退税由买方或其指定单位享有，卖方应将所取得的减免税额或退税额返还给买方或其指定单位。因卖方过失致使买方及其指定单位无法享受国家税收优惠政策的，卖方应承担相应的赔偿责任。

- 廉洁协议书

买卖双方均应严格遵守附件3廉洁协议书（如有）的约定。

- 争议解决

  - 凡发生因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先应通过友好协商解决。

  - 若争议经协商仍无法解决的，按专用合同条款约定处理。

  - 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

- 合同生效

本合同生效时间见合同协议书。

- 签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖单位公章或合同专用章的日期为准。

- 合同组成部分

下列文件为合同的组成部分:

（1）双方在合同履行过程中依法达成的经有权代表签署的协议、纪要等文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书（如有）;

（4）专用合同条款；

（5）合同附件;

（6）通用合同条款；

（7）招标文件和投标文件（如有）;

（8）其他合同文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。

- 补充条款

补充条款见专用合同条款。

第三部分  专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款的修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

- 定义

1.11 “现场”是指江苏核电有限公司所控制的电厂区域。

- 合同价格及支付

3.2.1买方将按照以下进度、条件和方式向卖方支付合同价款：

（1）本合同生效且收到卖方开具的支付申请及相应金额的财务收据后_45_天内，买方向卖方支付合同总价_____%的预付款，即人民币__________元整（¥×××,×××,×××. ××）。

（2）所有合同产品到货且开箱检验合格，并收到卖方开具的支付申请及全额增值税专用发票（税率13%）后_45_天内，买方向卖方支付合同总价的______%，即人民币__________元整（¥×××,×××,×××. ××）。

（3）所有合同产品通过最终验收且收到卖方开具的支付申请及相应金额的财务收据后_45_天内，买方向卖方支付合同总价的_____%，即人民币____________元整（¥×××,×××,×××. ××）。

（4）质保期结束且收到卖方开具的支付申请及相应金额的财务收据后_45_天内，买方向卖方支付合同总价的_____%，即人民币__________元整（¥×××,×××,×××. ××）。

所有合同价款均以_电汇 方式支付。

（5）卖方所提发票如与货物名称、价格等不一致，买方有权予以退票并拒绝支付。

- 包装和运输

4.2.5卖方应为合同产品投保以下保险：

____/___。

- 交货

5.1合同产品的交货地点、交货时间、收货单位、收货人等信息如下：

（1）交货地点：_江苏省连云港市宿城乡田湾核电站现场

（2）交货时间：_20xx年 x月x日前__

（3）收货单位/部门：_江苏核电有限公司商务合同处___

（4）收货人：___xxx___

5.11 卖方应在合同产品发运日__2___天前，向买方提供装箱清单__1___份。

- 质量控制

7.1 质保大纲

7.1.1卖方应在合同生效后_7_天内向买方提交的合同产品的项目质量保证大纲/质量计划一式_1_份。

7.1.3卖方应提前__5__天将拟组织的对下一级主要分包商进行的质保监查和监督活动安排通知买方。

7.1.4买方应在决定进入卖方及其主要分包商的工作场所前_2_天通知卖方。

7.2 质量控制计划

7.2.1卖方应在本合同生效后_7_日内向买方提交合同产品质量计划。

7.2.2买方应在收到卖方提交的质量控制计划_3_日内将选点及审核、批准意见反馈给卖方。

7.2.4卖方应提前_7_天将买方人员参加的停工待检点(H点)的见证和检查活动通知买方。

7.3 不符合项管理

7.3.2对需要报买方的不符合项，卖方必须在该不符合项产生后_2_天内将不符合项报告提交买方审核。

- 监造、出厂验收与开箱检验

9.11如果双方代表在开箱检验中不能取得一致意见，可共同委托以下检验机构进行检验：___/____。

- 安装、调试和性能验收试验

10.2 卖方应在_30_天内解决合同产品在调试过程中出现的问题，否则视同延迟交货处理。

- 质量保证期

11.1合同产品的质量保证期为从XXXXXX合格之日起_XX_个月。

- 履约保证金

17.1卖方应在本合同生效后___/___天内按合同约定向买方提交履约保证金，履约保证金金额为合同价格的___/___%。

- 违约责任

19.1性能保证违约责任

19.1.2 合同产品的技术性能高于性能保证门槛值，但低于性能保证值的，卖方应按照以下约定承担性能保证违约责任：

_无 。

19.2 迟延交货违约责任

卖方违反合同约定迟延交货的，应按以下约定支付迟延交货违约金：

迟交1-4周，每周支付迟交合同产品价格的4‰；

迟交5-8周，每周支付迟交合同产品价格的8‰；

迟交9周以上，每周支付迟交合同产品价格的10‰。

不满1周的按比例计算。

因卖方原因引起的延迟交货超过_60_天的，买方有权终止本合同。

19.3 卖方违反其他合同义务的，应按以下约定承担违约责任：

（1）卖方未按期向买方交付技术资料的，每迟交1日，应向买方支付5000元的违约金；卖方向买方提供的图纸有错误的，每发现1张有错误的图纸，应向买方支付合同价格_0.1_%的违约金。

（2）由于卖方提供技术服务存在错误或疏忽，造成买方工期延误的，每延误工期1周卖方应向买方支付合同价格_0.1_％的违约金，不足一周的按比例计算。

（3）买方要求卖方进行现场服务时，卖方未在约定的时间内答复和到达现场的，每推迟1日卖方应向买方支付违约金_2000_元。

（4）在质量保证期内合同产品出现质量问题，卖方接到通知后未在48小时内到达现场进行处置的，每推迟1日应向买方支付违约金_2000_元。

（5）合同产品交付后，由于卖方原因造成的质量问题导致买方工程不能按期投运的，每延误1周，卖方应向买方支付合同价格_0.2_％的违约金，不足一周的按比例计算。

（6）在质量保证期内，由于卖方设计、材料或制造缺陷等原因造成合同产品停运的，每停运一次卖方应向买方支付合同价格_0.2_％的违约金；如停运超过72小时，每增加24小时，卖方应向买方额外支付合同总价格_0.2_%的违约金。

（7）合同因卖方原因终止的，卖方应向买方支付相当于终止部分合同价格总额_10__％的违约金。

（8）卖方根据本合同需支付各项违约金累计达到合同价格的_20_%时，买方有权终止合同并退货（如有必要）。

（9）卖方未按时向买方提供增值税专用发票的，每逾期一天，应向买方支付相当于发票金额0.2_%的违约金。

（10）卖方对合同产品的名称、规格型号等信息有疑义，但未向买方提出或未经买方确认即进行发货的的, 卖方应按发生到货差异物资总价的0.2_%向买方支付违约金。

（11）如果卖方提供的合同产品或者文件资料侵犯了第三方的知识产权，除赔偿买方损失外，卖方应按合同总价0.2_%向买方支付违约金。

（12）卖方违反保密义务的，除赔偿买方损失外，应按合同总价0.2_%向买方支付违约金。

（13）卖方未按时提交履约保证金的，应向买方支付相当于履约保证金金额0.2_%的违约金。

（14）卖方未按时重新提交履约保函的，提交时间每延期一日，卖方应向买方支付履约保函金额0.2_%的违约金。

- 不可抗力

20.4 如果不可抗力事件的影响已达_60_天或双方预计不可抗力事件的影响将延续_60_天以上时，任何一方有权终止本合同。

- 24. 争议解决

24.2  若争议经协商仍无法解决的，按以下第 二_种方式处理：

方式一：仲裁。提交_____/_____仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

方式二：诉讼。向买方所在地人民法院提起诉讼。

- 28.补充条款

双方同意对本合同作以下补充：

28.1卖方提交的供货文件不符合合同要求的视同到货物项不具备使用条件，由此引起的支付推迟等后果将由卖方自行承担。_

28.2对于箱件数较多、物项体积较大不便搬运、单件物项重量超过20KG等情况，卖方需在发货时配装托盘。

28.3卖方在合同执行过程中，应当严格进行质量管理。在进入买方现场开展活动时，卖方人员出现质量违规行为的，买方有权进行相应考核，考核按照IS-TW-112《安全质量环保违章管理》和IS-TW-141《承包商安全监督管理》进行。造成安全质量损失的，卖方承担相应责任, 买方有权将损失相应金额从应付给卖方的合同款中扣减。

28.4合同下各物项含税单价=不含税单价×（1+目前增值税税率），如最终合同结算时，国家政策对增值税税率进行了调整，将按最新的适用税率重新计算各物项含税单价和合同总价，物项新的含税单价=不含税单价×（1+新增值税税率），合同将按新税率、新含税单价、新合同总价开票及结算，无论税率如何变化，物项的不含税单价不发生变化，即合同的不含税总价不发生变化。

28.5卖方及其分包商（如有）在本合同履行过程中如使用农民工，则在合同执行期间，应按照《保障农民工工资支付条例》规定按期足额支付农民工工资。若卖方或其分包商（如有）出现拖欠农民工工资纠纷，卖方应负责协调解决，并采取必要措施确保不影响买方现场秩序和本合同履行。

如买方因上述纠纷受到损失，卖方应赔偿因此给买方造成的损失，并按合同价格的5%向买方支付违约金。

卖方及其分包商因拖欠农民工工资，出现影响本合同履行或被政府机构处以行政处罚等严重情形的，卖方将被列入买方供应商“黑名单”。

28.6卖方提供的物项经证实为假冒伪劣产品的，应当按照买方要求退货退款，并按照买方所遭受损失或买方所购物项3倍价款较高者向买方承担违约责任。卖方提供假冒伪劣产品，造成买方关键设备受损的，买方有权向卖方主张所受损失2倍以下的惩罚性赔偿。买方安全质量环境电子举报信箱：TW-QHSE-JB@CNNP.COM.CN。

28.7若买方采购物项中涉及到强制性认证要求时，卖方应提供符合国家强制性认证法规要求的产品。在合同履行期间，原认证变更时卖方应在5日内书面通知买方。

28.8本合同执行过程中，卖方应当严格遵守附件9《防弄虚作假和强制认证要求条款》。

28.9卖方应当严格遵守附件10《供应商合规承诺函》的要求，该承诺函随合同一同签署生效。

（以下无正文）

第四部分  合同附件

- 附件1《技术规格书》

- 附件2《供货清单》

立项编号：      计划编号：             单位：元/人民币

| 序号 | 备件名称 | 备件编码 | 备件规格/型号 | 单 位 | 订货数量 | 安全级别 | 质保等级 | 备件分级 | 不含税单价 | 税额 | 含税单价 | 含税总价 | 制造厂或供应商 | 备注 | 合同要求到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计(含13%增值税)：人民币XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3《廉洁协议书》

廉洁协议书（禁止贿赂协议书）

项目名称：无___

主合同名称：XXX物项采购合同____

主合同编号：ASNWXXXX ______

主合同总价：详见合同正文__

买方：江苏核电有限公司____

卖方：XXX公司____

为规范买、卖双方经济活动，促进廉洁从业，防止发生违纪违法行为，保护双方合法权益，经买卖双方协商一致，签订本协议：

一、买、卖双方应严格遵守国家相关法律法规、政策和党风廉洁建设各项规定。

二、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益。双方有责任有义务督促本单位工作人员廉洁从业。

三、买、卖双方及工作人员不得有下列行为：

（一）卖方及工作人员事前、事中、事后不得直接或变相给予买方工作人员及其亲属财物（包括礼金、有价证券、回扣、好处费等，以及贵重物品、手机、烟酒等实物，下同）。

买方及工作人员不得以任何理由索取和接受卖方财物（内容同上）。

（二）卖方及工作人员不得向买方工作人员明示或暗示有即期或远期可得利益，不得为买方工作人员安排旅游、出国（境）等或提供资金。

买方工作人员不得借装修房屋、婚丧嫁娶等机会向卖方敛财；不得在卖方报销应由其个人支付的费用。

（三）卖方及工作人员不得向买方工作人员提供借款私用。

买方工作人员不得向卖方拆借资金私用，更不得向卖方索取资金。

（四）卖方及工作人员不得向买方工作人员提供影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动。

买方工作人员不得接受卖方可能影响公正执行合同的上述活动。

四、买方工作人员违反本协议，视情节给予批评教育、纪律处分、直至追究法律责任；卖方及工作人员违反本协议，买方可视情节拒绝卖方及有关人员承接买方相关工程采购及服务项目，取消其潜在供应商（承包商）资格。情节严重的，买方有权立即无条件解除与卖方签署的主合同，且不承担任何违约责任。

五、本协议中买方或卖方“工作人员”系指主合同签订及履行过程中涉及的买方或卖方相关人员。

六、本协议的文本语言、适用法律、争议解决及其他未尽事宜，按主合同约定执行。

七、本协议作为主合同的附件，与主合同同时生效。

- 附件4《安全、健康、环保和应急响应协议》

安全、健康、环保和应急响应协议

项目名称：无___

主合同名称：XXX物项采购合同____

主合同编号：ASNWXXXX ______

买方：江苏核电有限公司____

卖方：XXX公司____

为贯彻落实国家安全生产、职业病防治、环境保护方针和应急响应政策，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》及《田湾核电站场内核事故应急预案》、生产质量管理手册相关章节（第12、13和14章）的规定，买卖双方经协商一致，签订本协议。

一、买方的权利和责任

1.买方应认真贯彻落实国家有关安全生产、职业病防治、环境保护和应急响应的方针、政策，严格执行各项安全生产规章制度、职业病防治、环境保护和应急响应管理制度。买方有权对卖方安全、环保和应急响应资质进行审查，确认卖方承包的项目与其资质是否相符，但并不取代或减轻卖方作为法人对其工作承担的安全责任。

2.买方有权要求卖方制定安全防护、环保及职业病防护措施，审查该等措施并监督实施情况。

3.买方不得要求卖方违反安全、健康、环保管理规定进行作业。

4.买方应按照规定对卖方人员进行安全生产及环保和应急响应教育，如实告知作业场所存在的职业危险因素、环境因素、防范措施以及事故应急措施，但安全责任不转移。

5.作业期间，买方指派项目负责人负责联系、检查、督促卖方执行有关安全、健康、环保和应急准备的相关事宜，协助处理项目实施中有关的安全、健康、环保和应急准备工作。

6.买方安全、健康、环保监督管理人员有权对卖方作业现场的安全环保、职业病防治状况和从业人员安全行为进行监督检查，并提出整改建议，卖方应全部执行。在检查中如发现违反安全、环保及职业病防治规定的现象，买方有权对卖方做出警告、罚款、停工等处理。买方认为确实有必要暂停作业时，应以书面形式要求卖方暂停作业，并提出书面意见。当卖方实施处理意见后应以书面形式提出复工。买方根据整改情况和作业单位的整改状况决定是否复工。

7.发生下列情况，买方有权提出停工整顿处理：

1）卖方发生人员轻伤及以生产安全责任事故,发生一般及以上特种设备责任事故、一般及以上火灾责任事故、一般及以上交通责任事故、一般及以上刑事案件，职业病危害事故或其他给电站带来不良影响的各类安全事件等；

2）卖方发生因管理原因或违章作业而造成现场设备事故，影响到现场人员安全的；

3）卖方重复发生类似违章事件，经多次指出不改的；

4）卖方使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料；

5）卖方有违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为；

6）卖方发生严重环境污染事故；

7）卖方安全管理人员不到位，现场安全管理混乱或存在可能严重污染环境的作业行为的；

8）现场脏、乱、差，不能满足安全环保和文明施工要求，经多次指出不整改的；

9）卖方应急准备能力不满足买方要求的；

10）卖方特种作业人员、特种设备作业人员未取得有效的特种作业操作证、特种设备作业证书的；

11）卖方在从事爆破、吊装等危险作业时，未安排专职管理人员进行现场安全管理的；

12）卖方进入买方区域的特种设备没有按照国家法规取得检验合格证或合格证过期的；

13）发生违反安全红黄线等严重违反买方安全生产规定的违章行为，买方有权要求卖方停工整顿；

14）对于拒不接受安全管理人员检查、劝告，且态度恶劣、情节严重的；

8.应急状态下,买方应及时将应急信息通报卖方，必要时应卖方的请求提供应急支援。

二、卖方的权利和责任

（一）总体要求

1.认真遵守国家有关安全生产、职业病防治、环境保护和应急响应的法律、法规和标准，并参照相关国际通用标准，确保满足法律、法规和标准的安全要求。认真贯彻落实相关方针、政策，严格执行和遵循买方各项安全规章制度及电站“职业健康安全与环境方针”。

2.卖方法定代表人/负责人（或授权代理人）作为在买方现场工作的安全生产、环境保护方面和应急响应的第一责任人，对其为买方提供产品、服务的过程中，对所有作业项目的实施过程中涉及的安全、健康、环保及应急响应责任负责，保证其所派遣的工作人员具有完成本协议期间任何工作的安全、健康、环保和应急知识和能力，了解其自身合同行为的安全环保责任。

3. 卖方作业人员及管理人员进入现场时，必须遵循买方环保、职业健康、安全制度和规定。

（二）卖方的安全责任

1.卖方应有安全管理组织保障体系，包括具体负责安全生产的领导。作业从业人员总人数在30人以内的，配备1名兼职或专职安全员；承包商总人数达到30人及以上的，按照总人数3%比例配备专职安全员；专职安全管理人员应具备安全资格证书。

2.卖方应有安全管理制度（包括各工种的安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等并存档、备查），并应严格按照合同约定及国家规定投入和管理使用安全费。

3.对于进入场区从事运行、检修、技改、土建等服务，预计需要安全投入的项目，安全生产费用比例不低于项目合同额的2%，最低不得少于5000元；安全生产费用的使用范围如下：

1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全措施）；

2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控、整改支出；

4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6）安全生产宣传、教育、培训支出；

7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

8）安全设施及特种设备检测检验支出；

9）其他与安全生产直接相关支出。

4.卖方在作业前，应严格执行核电厂工作组织过程管理规定相关要求，对现场安全状况进行危害辨识、危险评价，制定作业安全技术措施并实施。卖方应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，一经开工，就表示卖方确认作业场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，卖方对作业过程中由于上述因素而导致的事故后果负全部责任。

5.开工前，卖方必须对本单位从业人员进行安全教育和安全考试，进行全面的现场安全技术交底，未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场作业。

6.卖方按照国家标准为工作人员配备符合行业标准的劳动防护用品，因个人劳动防护用品配备不到位导致安全事故的，由卖方负全部责任。

7.作业期间，卖方指派项目负责人负责本工程项目的有关安全工作。卖方应经常联系买方，相互协助检查和处理作业中有关的安全问题。卖方应充分考虑在作业操作中的安全和健康，确保在作业安全的重点部位和环节上防范事故的措施到位。

8.卖方在作业期间必须接受买方的监督、检查和指导。对于买方查出的隐患，卖方必须限期整改。对买方违反安全生产及环保规定、制度的指令，卖方有权拒绝执行、有权要求买方改进。

9.当买方提出停工通知后，卖方应当按买方要求停止作业。对存在的问题整改完成后以书面形式向买方提出复工要求，在买方组织验收并签字同意后，卖方方可重新复工。

10.卖方从业人员应对所在的作业区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止作业，并经落实整改后方准继续作业。

11.由买方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，卖方应会同买方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收、验收已过期或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。

12.卖方必须保证作业现场所使用的各类工器具及机械设备的完好性，特种设备必须经具有相应资质的部门检验合格且在有效期内。现场所使用的卷扬机、钢丝绳、离合器、制动器等必须确认安全可靠。卖方借用或租赁各类工器具及机械设备应按规定与租赁单位办理借用或租赁手续。对借入的设备、工器具必须进行检验，做好检验记录。在使用中严格执行安全操作规程，对由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由卖方负责。

13.卖方应严禁使用国家、地方和行业法规标准及规定中禁止使用的材料。如经设计、买方批准必须使用限制使用的材料时，应提出风险评估和控制说明，确保在正常情况及可预见危害情况下不发生健康危害，对环境的影响符合有关法规标准要求，并可合理控制到最低程度。采用新结构、新材料、新工艺时，卖方应保障作业人员的安全，确保预防安全事故的措施到位。

14. 卖方应保证项目作业安全设施与主体工程同时设计，并确保满足买方监督检查要求。卖方作业人员对现场设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。买方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等卖方不得擅自拆除、更改、变动。卖方因作业需挖开及打开的坑、洞、沟和吊装口等，必须立即采取防止人员坠落或滑跌的临时性安全措施，如设置围栏、警示绳、标识牌等，作业完毕后及时恢复盖板，拆除临时性安全措施，不得无故拖延。

15.卖方作业应充分考虑任何条件下对建筑主体安全存在的潜在影响，如设计变更（含与施工建筑相关的变更）应及时通知买方。

16.卖方应按买方要求就重要材料设备等物项在运输、安装、试验中存在的安全事项风险资料和安全注意事项提供书面说明。

17.特种作业人员须持有省、市、地区的特种作业安全技术培训部门颁发的有效证件并交买方备案。临时增加的特种作业人员经验证备案后方可进行作业。

18.卖方应严格执行买方的工作票制度，做好现场隔离和安全措施，对买方所做的安全措施要逐项检查无误后方可开工。工作结束后及时办理完工手续。卖方作为工作负责人的，应将其工作负责人名单及相应的资格文件报买方备案。

19.卖方必须严格执行买方动火管理制度，严禁在非吸烟点吸烟，消防器材不准挪作他用。工地严禁使用电炉，冬季作业如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得买方保卫处同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。卖方应在施工技术方案中增加有关预防火灾或爆炸的管理预案。其中应包括以下内容：典型火灾或爆炸的物理影响；与火灾或爆炸有关的风险；用于防止火灾或爆炸的装置设计、预防措施；火灾或爆炸的控制和恢复措施、风险评价等。

20.卖方在作业中，应注意地下管线的保护。因作业需要进行开挖时，卖方应向买方了解地下管线和障碍物详细情况，会同买方明确作业方法。如遇有情况，应及时向买方和有关部门联系，采取保护措施后作业。严禁冒险作业、野蛮作业。

21.卖方必须为从业人员提供符合国家或行业标准的必需的劳动保护用品，并监督其按照要求正确使用。因个人劳动防护用品配备不到位导致安全事故的，由卖方负全部责任。如买方有特殊规定的（如辐射控制区内工作），按买方的要求执行。卖方所属从业人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。必须具有胜任承包工作的相应专业技术及必要的安全知识。对于需进入控制区作业的从业人员必须在具备放射工作人员职业健康检查资质的医疗机构进行职业健康检查并提供该机构出具的工作适任性评价证明。

22.卖方必须坚持文明作业，对所承担工程区域的文明作业和环保负责，做到工完料尽场地清，现场工业及建筑垃圾按买方指定堆放处临时堆放并及时清理。

23.贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。卖方从业人员在作业期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括卖方责任造成买方从业人员、第三方从业人员伤亡）以及环境污染事件/事故由卖方负责，并应在发生事故后0.5小时内向买方报告。买方应协助进行紧急抢救伤员和保护现场。责任方并应按照国务院及地方有关事故报告规定，及时向主管部门及省（市）、区（县）等有关部门报告。卖方从业人员作业中发生的不安全情况应及时向买方通报。

24.卖方在作业过程中应严格遵守核电厂的各项管理规定和相关作业规程，否则买方有权提出罚款处理，罚款按买方相关程序（制度）中的有关标准从合同价款中扣除。

25.卖方不得将承包项目自行转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，并事先书面征得买方的同意。对卖方作业人员应严格执行安全生产法及劳动法的相关条款规定，签订劳动合同。

（三）卖方的职业健康保障责任

1.卖方必须遵守和执行国家、地方的职业健康相关法律、法规、标准和规定，遵守和执行买方关于现场职业健康管理的各项规定，并对主合同工作范围内的职业健康管理负全面责任，致力于控制和减少施工及管理人员所接触的职业危害、控制和预防职业病的发生。

2.卖方必须建立健全职业卫生管理制度、操作规程及职业病事故的应急预案。必须建立健全职业卫生档案和劳动者健康监督档案。

3.卖方必须认真积极按要求开展职业危害因素的辨识和监测，建立职业卫生档案。

4.卖方必须根据主合同工作范围内的职业危害接触情况，按法规要求组织从业人员进行职业健康体检，建立健全从业人员职业健康档案，买方有权必要时进行查阅。

5.卖方须建立并维持职业病防治设施的有效性，为从业人员提供合格的个人职业病防护用品。

（四）卖方的环境保护责任

1.卖方应遵守和执行国家、地方和行业有关环境保护的法律、法规、标准和规定，遵守和执行买方关于现场环境保护的各项规定，并对工作范围内的环境管理负全面责任，防止环境事故的发生。

2.卖方有责任在其施工作业区域内识别出重要环境因素，制定和完善重要部位环境保护的控制措施，执行环保三同时制度，杜绝环境污染事件的发生。

3.卖方应根据买方环境保护管理目标和指标，建立、健全防止环境污染责任制，制定防止环境污染的措施，并接受买方监督和检查。

4.卖方所供材料、设备，在保证质量的同时，还应符合环境安全的要求（对环境有重大影响的货物）。包装材料、填充物等必须满足相关环保要求，外包装应有明确标识，产品须有合格证和使用说明书。

5.卖方在有毒有害物品、易燃、易爆、易漏物品及化学品进场之前，需标明警告及警示标记，并提供意外情况下处置措施，供货前对包装进行严格检查，防止破损泄露，并按国家危险化学品运输相关规定执行，配备相应的危险化学品管理人员，配备必要的应急措施和应急物资，否则买方有权拒绝进场或拒绝验收，其损失由卖方承担。

6.对于材料、设备的外包装，卖方应建议供货商考虑在满足买方要求的前提下，尽可能使用可循环环保材料，降低成本、节约资源。

7.卖方负责所有材料、设备在运输、储存、搬运等过程中，其产生的垃圾、粉尘、噪声及尾气排放必须满足国家及地方有关规定。按主合同约定的地点存放，并摆放整齐、稳固，防止物体打击造成人员伤害。

8.卖方应负责将其负责作业区域和配套生产临建区域内产生的建筑垃圾进行分类，并及时从现场清除。建筑垃圾和生活垃圾的清运，由卖方自行与地方环卫部门签订协议，定期清运出现场，并建立废物垃圾清运记录，定期接受买方相关部门的监督检查。现场垃圾清运费用由卖方自理。现场作业环境和清洁卫生必须满足买方现场文明施工相关规定。工程竣工验收合格后，卖方应及时从现场撤走所有的施工机械，清除剩余材料及各类临时设施，保持现场及工程的整洁，以满足买方对现场的管理要求。

9.买方可根据卖方的合理需要和申请，在现场临时提供建筑垃圾的存放点，其管理工作由卖方负责。卖方应采取适当措施防止车辆及机器上的溢流污物污染现场，如果发生这种溢流和污染，卖方应负责自费清理。

10.卖方在作业中若产生危险废物和有害废物，应按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）等相关法律法规制定相应的废物管理措施，严格防止危险废物和有害废物污染陆地和海洋环境。

11.卖方应负责其施工作业区域的生活污水和工业污水的管理。上述污水的清运，由卖方自行与地方环卫部门签订协议，定期清运出现场，如卖方自行处理其管理范围内的生活污水和工业污水，则污水处理必须满足相应标准。污水处理或者定期清运费用由卖方自行负责。卖方应建立污水处理记录制度，定期接受买方相关部门的监督检查。

12.卖方必须采取必要的措施避免建筑材料、建筑垃圾等抛撒、飞扬、流淌等现象，如果由于卖方的措施失效致使这些物品抛撒、飞扬、流淌等造成现场设施、设备损害或人员伤害的，卖方应承担一切损失和责任；卖方应尽可能降低和减少噪音、粉尘和震动，作业时如果会产生超出国家标准的噪声、粉尘和振动，卖方应采取相应的降噪措施，防尘措施，防止环境噪声粉尘污染。现场作业期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》；敏感点噪声执行《声环境质量标准》；环境空气质量执行《环境空气质量标准》。

13.卖方应自费在现场建立满足使用要求和保持有效的、卫生的公共厕所以供其雇员和分包商雇员使用，建立之前必须经买方管理部门审核批准后方可执行，保持整个现场及厕所清洁卫生，并达到买方的管理规定要求。

14.若卖方未能满足其负责区域内卫生、清洁方面的管理要求，买方可以指令其进行限期整改，如果卖方不能在合理的期限内完成整改，则买方可以安排其他人员进行此项工作，所发生的费用从卖方合同款中扣除。

15.卖方应加强爆破、控伤等特殊作业时的环保管理，避免施工作业引起扰民投诉和对周围环境造成辐射危害。

（五）卖方的应急响应责任

1.卖方应建立本单位现场应急组织体系，根据自身工作性质和内容编制相适应的应急预案，确保现场应急救援工作有效实施，应急预案应及时报买方审查备案。超过50人且在现场工作6个月以上的单位必须按照规定格式要求编制本合同期限内的《应急响应撤离计划》，经买方认可后方可进入现场工作。

2.卖方应保证其派遣和分包的人员具有与其岗位相适应的应急责任、意识及技能，确保其接受过应急培训并能按照各类应急预案及《应急响应撤离计划》进行应急准备和响应。

3.在买方现场工作期间，卖方应保证具备足够的应急资源，应与各类应急预案及《应急响应撤离计划》中承诺的一致。

4.在买方现场工作期间，卖方需接受买方关于应急方面的检查、管理。

5.为检验应急准备工作的有效性，卖方应配合参加买方组织实施的各类应急演练或演习。

6.应急状态下，卖方应根据应急预案及《应急响应撤离计划》的规定开展应急响应行动，并保持与买方相关应急组织的联系，必要时可请求买方应急指挥部的支援。

7.应急状态下，必要时卖方应按买方的要求，积极参加抢险救灾，保护国家财产安全。

三、其他未尽事宜：

1.本协议执行过程中如遇有与国家法律法规，地方政府、上级主管部门和行业有关规定不一致时，按照国家法律法规和地方政府、上级主管部门和行业有关规定执行。双方应本着友好协商的原则进行解决，并可签订补充协议予以解决，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议作为主合同的附件，与主合同同时签订，一并生效。买、卖双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备事故、人身伤亡事故、职业病、环保事故，由违约方承担一切经济损失。

3.本协议的文本语言、适用法律、争议解决及其他协议未尽事宜，按主合同约定执行。

- 附件5《履约保函》

履约保函

致：_________________（买方）

鉴于_______（卖方名称，以下简称卖方）与贵方于______年____月____日签订了买方合同编号为________的______采购合同（以下简称采购合同），卖方将根据采购合同向买方供应合同产品。

鉴于贵方在采购合同中要求卖方提供金额为合同价格的____%，即人民币__

___________（大写）__________（小写）的履约保证金，作为卖方履行采购合同的担保。

为此，根据卖方的申请，本银行，___________（银行名称及法定地址），特向贵方出具上述金额的履约保函，并在此声明：

1. 本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函；

2. 如果由于卖方在履行采购合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使贵方遭受或可能遭受任何损失时，贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料，也无需说明任何理由；

3. 本履约保函项下的任何支付均为免税和净值，对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不从本履约保函项下的支付中扣除；

4. 本行特此放弃所有因贵方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权；

5. 本行进一步同意，如果采购合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化，本行在本履约保函中的责任将不会发生任何变化，采购合同的前述变化也无须通知本行；

6. 本履约保函在_______年___月___日起至_______年___月___日止的期间内有效。

银行名称（盖章）：

负责人：

日期：    年  月  日

- 附件6《支付申请书》

支付申请书

日期：xxxx年xx月xx日

| 合同信息 | 合同名称 |  |  | 合同编号 |  |  | 合同价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XXX物项采购合同 |  |  | ASNWXXXX |  |  |  |  |
| 支付申请信息 | 付款类型（选择打√） □预付款 □进度款 □到货款 □安装或调试款 □质保金 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第___次支付申请 |  | 支付金额 | 支付金额大写 |  |  |  | 付款方式 |
|  | 支付依据 |  | 详见合同支付条款。 |  |  |  |  |  |
| 卖方信息 | 卖方名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
|  | 开户行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |
| 卖方承诺上述信息真实有效，否则愿承担由于提供虚假文件所引起的一切法律责任。 |  |  |  |  | 卖方签章（公司公章） |  |  |  |

- 附件7《唛头》

唛头（发货时粘贴在包装箱上）

| 买方合同号 | ASNWXXXX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | XXX物项采购合同 |  |  |
| 卖方名称 | XXX公司 |  |  |
| 江苏核电有限公司采购申请处室项目责任人 | xxx |  |  |
| 江苏核电有限公司接货人及商务合同经理电话 | 程鹏18961371827（****） |  |  |
| 发货地点 |  |  |  |
| 到货地点 | 江苏省连云港市宿城乡田湾核电站现场。 |  |  |
| 箱号 |  | 总件数 |  |
| 包装箱尺寸 |  | 重量 |  |

注：若物流或快递公司加外包装，需在外包装上加贴一份唛头。

- 附件8《发货通知及装箱清单》

XXX公司(卖方名称)

地址：                                     电话：

邮编：	传真：

发货通知

江苏核电有限公司：

按照采购合同规定，我公司将于  年   月   日发运，请查收。

| 采购合同名称 | XXX物项采购合同 | 采购合同号 |  | ASNWXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同要求交货时间 |  |  |  |  |
| 计划发运时间 |  |  | 预计到达时间 |  |
| 收 货 人 | 江苏核电有限公司商务合同处 |  | 商务合同处 合同经理 | **** |
| 立项单号 | WXxxx |  | 采购申请处室 项目负责人 | xxx |
| 发货地点 |  |  |  |  |
| 主要物项描述 |  |  |  |  |
| 运单号/快递单号 |  |  |  |  |
| 寿期物项说明 | □非寿期物项 □寿期物项（已在装箱清单中注明寿期） |  |  |  |
| 包装情况 | 纸箱： 箱; 木箱： 箱; 铁箱： 箱; 裸装： 件。 |  |  |  |
| 运输情况 | 运输方式： 车号： |  |  |  |
| 装卸货方式 | □吊车 □叉车 □人工搬运 □其它 |  |  |  |
| 储存级别及条件 | 储存级别 级 □室内 □室外 □其它 |  |  |  |
| 发货单位 |  |  |  |  |
| 发货单位联系人： |  |  | 联系电话 |  |
| 附件 | 1、装箱清单2、随箱文件清单3、合同物项自检报告 |  |  |  |

授权代表（签字日期）：

装箱清单

| 序号 | 名称 | 物项编码 | 型号规格 | 数量 | 箱号 | 毛重/净重 | 包装尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本通知及装箱清单应在发货前2天发送给买方联系人xxx（xxxx@cnnp.com.cn）。

合同物项自检报告

XXX公司

地址：                                              电话：

邮编：	     	传真：

江苏核电有限公司：

根据《xxx采购合同 》相关规定，我司将于XX年XX月XX日发运合同物项，发运前我司已经对拟发货物项进行了自检，现将自检结果报告贵司。

| 序号 | 检查范围 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物项名称 | □相符□不相符 |  |
| 2 | 物项规格型号 | □相符□不相符 |  |
| 3 | 物项数量 | □相符□不相符 | 如有差异请描述清楚 |
| 4 | 发货通知内容是否完整 | □是 □否 |  |
| 5 | 装箱单内容是否完整 | □是 □否 |  |
| 6 | 文件是否齐全 | □是□否 | 主要文件名称 |
| 7 | 唛头 | □已粘贴□未粘贴 |  |
| 8 | 熟悉《协作单位人员及物资入厂管理规定》的内容 | □是 □否 |  |
| 9 | 其他 |  | 与合同不一致的需提前告知合同经理 |

XXX公司

XX年XX月XX日

- 供货文件清单

| XXX物项采购合同（合同编号：ASNWXXXX）供货文件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 | 是否提供 | 页码 | 备注 |
| 1 | 产品合格证明文件（质量证书、原产地证明等） | 是□否□ |  |  |
| 2 | 技术文件（包括但不限于以下内容） | 是□否□ |  |  |
| 2.1 | 操作维修手册 | 是□否□ |  |  |
| 2.2 | 安装说明书 | 是□否□ |  |  |
| 2.3 | 运输、储存和保养说明 | 是□否□ |  |  |
| 2.4 | 装配图等 | 是□否□ |  |  |
| 2.5 | 电气装配图等 | 是□否□ |  |  |
| 2.6 | 无损探伤检验数据和结果 | 是□否□ |  |  |
| 2.7 | 工厂进行的实验数据和测试结果 | 是□否□ |  |  |
| 2.8 | 热处理资料 | 是□否□ |  |  |
| 2.9 | 原材料证书复印件（QA1、2、3级设备）（含焊材质量证书） | 是□否□ |  |  |
| 2.10 | 随供焊材的质量证书和复验报告 | 是□否□ |  |  |
| 2.11 | 软件程序等 | 是□否□ |  |  |
| 2.12 | 寿期说明文件 | 是□否□ |  |  |
| 2.13 | 其他文件 | 是□否□ |  |  |
| 3 | 质量控制文件 | 是□否□ |  |  |
| 3.1 | 质量计划（QA1、2、3级设备） | 是□否□ |  |  |
| 3.2 | 不符合项报告清单和不符合项报告复印件 | 是□否□ |  |  |

1）卖方按供货文件清单顺序和要求提交供货文件，并以该清单作为到货文件的封面；

2）卖方提交的供货文件不符合合同要求的视同到货物项不具备使用条件，由此引起的支付推迟等后果将由卖方自行承担；

- 3）上述清单根据合同采购物项进行增加或者减少。

附件9：《防弄虚作假和强制认证要求条款》

一、关于防止供应商/承包商弄虚作假的合同条款

- 卖方须按《诚信履约承诺书》（附录a）承诺在合同履行过程中绝不发生任何弄虚作假行为。

- 在合同履行过程中，若卖方所提供的合同产品、技术服务或技术资料等存在任何弄虚作假情况的，买方有权立即终止合同，卖方应承担由此产生的全部责任，并赔偿给买方造成的所有损失。如因卖方的弄虚作假行为导致发生质量事故/事件的，买方将根据《质量事故/事件追责规定》（附录b）进一步对卖方进行追责。

- 在合同履行过程中，卖方不得向已被买方纳入黑名单的单位或组织采购本合同项下的任何产品，也不得委派已被买方纳入黑名单的人员履行本合同项下的任何工作。如卖方违反本条规定，一经查实，卖方应立即撤回相关物项、更换相关人员，并承担与此相关的所有费用及买方损失。买方有权选择终止合同或要求卖方重新履行，并要求卖方按《诚信履约承诺书》承担相应责任。

- 卖方明知或应当知道所提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）为假冒伪劣产品的，视为卖方故意欺诈。一经查实，买方有权拒付该合同所有款项并要求卖方按合同总价的30 %支付违约金，卖方应全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失，包括已销售合同产品的召回费用、因合同产品引发的所在设备或系统损坏的经济损失、为修复相关设备或系统产生的费用，以及发电机组不能正常发电导致的买方收入损失。同时，买方有权将卖方列入黑名单并拒绝其参与买方今后的所有采购活动。

- 卖方非主观故意原因在合同范围内提供假冒伪劣产品的，卖方应及时和无偿替换正规合格产品，或以买方认可的条件退偿相关产品的合同价款和相关财务费用，并按合同总价的_20_%向买方支付违约金。

- 在合同履行过程中，如经查实卖方存在伪造资质/证明/记录/报告或提供虚假文件/材料等弄虚作假行为的，每发生一起，卖方应按合同总价的30 %向买方支付违约金。弄虚作假情节严重的，买方有权解除合同，卖方应全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失。

- 对于存在设计或质量安全方面缺陷/隐患的合同产品，卖方应在发现后及时通知买方暂停使用和召回缺陷产品，或在征得买方同意后及时和无偿提供替代产品或软硬件升级等解决措施。
若卖方明知或应当知道所提供的合同产品存在设计或质量安全方面缺陷/隐患，但不按相关法律法规、程序及合同要求履行信息披露和通知义务，应双倍返还买方已支付的全部合同价款。同时，买方有权解除合同，卖方应全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失，包括已销售合同产品的召回费用、因合同产品引发的所在设备或系统损坏的经济损失、为修复相关设备或系统产生的费用，以及发电机组不能正常发电导致的买方收入损失。

- 卖方不得将全部或部分项目分包给无资质或不符合资质要求的单位承担。若卖方违规擅自将合同工作分包给无资质或不符合资质要求的单位承担，买方有权解除合同并要求卖方按合同总价的20 %支付违约金，卖方应全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失。同时，买方有权将卖方列入黑名单并拒绝其参与买方今后的所有采购活动。

- 对于合同分包项目，卖方须在分包项目开工前开展自查，自查内容包括但不限于：分包单位资质、特种作业许可、分包项目关键人员资质及身份证明、原材料质量证明等。若分包项目属于核级物项或SPV物项，卖方应如实将自查情况报送买方备案。

- 卖方不得违规分包核级物项的关键工艺。

- 卖方应加强合同分包物项及外购物项的采购质量控制和采购渠道控制，确保所购产品均是正规合格产品。
在向买方发货前，卖方须先行对合同产品进行质量检查核验，并向买方出具已完成先行检查核验的书面证明。若合同产品是由生产厂家直接发货的，卖方应将此项要求传达给生产厂家并要求生产厂家遵照执行。

买方在进行到货检验时，有权要求卖方提供原产地证明、合格证、供货资质、质量文件和序列号等证明文件。

- 买方有权对于卖方提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）进行抽查鉴别，卖方应无条件予以支持和配合。一经发现假冒伪劣产品或存在弄虚作假情况的，买方有权按合同约定追究卖方的违约责任，并有权将相关造假事件上报上级主管部门和相关行政主管部门，同时向新闻媒体曝光。

为判定卖方所提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）是否为正规合格产品，买方有权邀请相关产品的品牌保护部门到现场进行复查鉴别。复查鉴别合格者，所发生的相关费用由买方承担，否则相关费用均由卖方承担。

- 若卖方存在造假、售假、故意隐瞒设计或质量安全缺陷/隐患等情况，无论是否处于合同质量保证期内，买方均有权追究卖方的合同责任及法律责任，卖方应全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失。

- 对于合同执行过程产生的各种书面记录，卖方应制定相应的管理制度，明确记录形成、修订、替换、增补、保管等各方面的要求。

- 卖方履行本合同所产生的所有质量记录均应在项目现场及时形成。若质量记录采用整理数据形式或为机打记录的，卖方须妥善保存现场原始记录，原始记录的保存期限为 5 年。

- 卖方的特种作业人员和特种设备作业人员进场前，卖方须将相关人员资格提交买方的审查和确认，未经审查通过者不得进场。

- 卖方须制定关键人员签名备案制度，对于质量计划责任人员、焊接及无损检验等关键工艺责任人员进行签名备案。在合同履行过程中，卖方须按照签名备案制度规定，对签字真实性情况开展抽验。

- 卖方须制定并有效实施对于卖方证明资料包括但不限于质量证明、资质证明、检验证书/检测报告等文件的验真制度，并出具书面验真结论。

- 买方认为有必要时，有权委托独立的第三方对卖方所提供的合同产品、技术服务进行独立复验。复验合格者，所发生的相关费用由买方承担，否则相关费用均由卖方承担。

- 项目总包单位、监理单位须制定并有效实施对于重要质量证明资料包括但不限于质量证明、资质证明、检测分析报告等文件的核验制度，并出具书面验真结论。

二、关于落实产品强制认证要求的合同条款

- 卖方提供的合同产品，如全部或部分属于国家规定必须经过强制性产品认证（“3C认证”）的，应取得相关认证并标注认证标志后方可出厂、销售。

- 凡进口产品HS编码监管条件涉及强制性产品认证的，卖方须提供3C认证证明。若无法提供，卖方需确认产品符合中国国内安全标准，并提供产品安全标准确认情况说明。

- 卖方应严格遵照国家最新颁布的《强制性产品认证管理规定》执行合同产品的强制性认证要求。获证合同产品的生产和销售，必须处于强制认证证书的有效期内。

- 在合同履行过程中，如因获证合同产品的强制性认证证书有效期到期、证书被注销、被撤销、被暂停或处于证书变更状态导致原有强制认证失效的，卖方须在相关事由发生前至少7个工作日书面通知买方，并立即停止向买方销售不符合认证要求的合同产品。如卖方未履行本条规定的义务，买方有权立即终止合同，卖方应双倍返还买方已支付的相应合同价款，并全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失，包括已销售合同产品的召回费用、合同产品所引发的所在设备或系统损坏的经济损失、为修复相关设备或系统产生的费用，以及发电机组不能正常发电导致的买方收入损失。

- 如因合同产品的强制性认证失效，使得卖方无法在合同约定的期限内交付部分或全部合同产品，买方有权解除合同，卖方应按合同约定向买方承担相应的违约责任。

附录a：诚信履约承诺书

致XXXXX（买方名称）：

为诚信履行我公司XXXXX（卖方名称）承接的《XXXXX合同》（采购合同名称），我公司在此郑重承诺：

- 我公司将严格恪守“诚实守信”原则，全面履行我方的各项合同义务。

- 我公司绝不向你方提供任何假冒、欺诈或可疑物项。我公司保证在本合同项下提供的所有产品、服务、技术资料及文件，均属真实、有效。

- 我公司绝不向已被你方纳入黑名单的单位或组织采购本合同项下的任何产品，也绝不委派已被你方纳入黑名单的人员履行本合同项下的任何工作。

- 如你方对我方所提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）、服务或文件资料的真实性产生怀疑，我公司愿意无条件接受调查，并对你方开展的调查活动给予全面配合和支持。

- 如我公司在合同履行过程中存在任何弄虚作假行为被查证属实的，由此产生的一切责任和所有费用均由我公司承担。

- 如我公司存在违反本承诺书第二条、第三条的情况，我公司承诺每发生一起则按合同总价的30 %向你方支付违约金，并全面赔偿由此给你方造成的损失。

我公司严格遵守本承诺书并自愿承担相应的合同及法律责任。

本承诺书作为主合同的附件，与主合同同时生效。

承诺人（供应商名称）：

附录b：质量事故/事件追责规定

- 如卖方原因造成质量事故/事件，须按照以下要求对卖方进行扣款（实际扣款比例按照《质量事故/事件调查报告》执行）。

- 对于质量事件、一般质量事故，扣除合同款支付周期内进度款项的5%-10%，如是重复发生的一般质量事故，扣除合同款支付周期内进度款项的10%。

- 对于较大质量事故、重大质量事故，扣除合同款支付周期内进度款项的10%-30%，如是重复发生的较大/重大质量事故，扣除合同款支付周期内进度款项的30%。

- 如本合同中已有其他考核条款，须从严执行。

- 如卖方原因造成质量事故/事件，且符合以下情况时，须执行以下要求。

- 对于重复发生的质量事件，卖方须清退直接责任人。

- 对于一般质量事故，卖方须清退直接责任人，并更换项目负责人。

- 对于较大及以上质量事故，一年内累计发生2起及以上一般质量事故，买方须中止本合同，并将卖方列入黑名单。

- 卖方应在事故/事件调查报告发布后的5个工作日内，对相关责任人进行教育；并根据调查报告中提出的预防措施或补救方案建议，制定详细的纠正措施，并将纠正措施提交买方审查，待审查通过后严格按照纠正措施进行整改。

- 买方有权对卖方纠正措施的落实情况进行验证，如发现存在未严格落实纠正措施的情况，应发出纠正措施要求（CAR）要求其进行原因分析并制定纠正行动。情节严重时，按照合同相关条款及买方相关规定对卖方进行扣款。

注：1）产品质量事故（事件）——是指由于产品形成过程失控或产品质量未满足要求而导致经济损失的事故（事件）。

2）核设施建造、运行质量事故（事件）——是指核设施建造过程和工程质量不满足规定要求而导致的经济损失，或核设施运行期间人为因素或管理不善造成经济损失的事故（事件）。

分级见下表：

| 级别 | 名称 | 产品质量事故 （事件） | 核设施建造、运行质量事故（事件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 重大质量事故 | 直接经济损失一千万元（含），或产品在使用过程中给用户造成特别严重经济损失 | 导致重大经济损失，直接经济损失五千万元以上，或事故处理所需合理工期6个月以上 |
| 3 | 较大质量事故 | 直接经济损失五百万元（含）~一千万元（不含），或产品在使用过程中给用户造成严重经济损失 | 导致较严重经济损失，直接经济损失一千万元~五千万元，或事故处理所需合理工期3~6个月 |
| 2 | 一般质量事故 | 直接经济损失一百万元（含）~五百万元（不含），或产品在使用过程中给用户造成较严重的经济损失 | 导致较大经济损失，直接经济损失五十万元~一千万元，或事故处理所需合理工期1~3个月 |
| 1 | 质量事件 | 直接经济损失五十万元（含）~一百万元（不含），或产品在使用过程中给用户造成较大经济损失 | 造成一定的经济损失，直接经济损失五十万元以下，或事故处理所需合理工期1个月以下 |

附件10：《供应商合规承诺函》

承诺函

致：江苏核电有限公司

鉴于                    （供应商名称，以下简称“供应商”）拟参与江苏核电有限公司（以下简称“江苏核电”）                        （项目名称，以下简称“项目”），欲与江苏核电建立友好合作关系。基于以上前提，供应商特此承诺：

- 供应商已建立了有效和强有力的制裁合规防范体系。截止本承诺函作出 之日，供应商（包含其关联公司，下同）没有被世界银行、美利坚合众国（“美国”）、其他国家或地区或国际组织列入任何制裁清单(“制裁清单”)，供应商也没有任何信息或理由相信其已经或将要被列入任何制裁清单。本承诺函中制裁清单，包括但不仅限于：实体名单（Entity List）、军事最终用户名单（MEU List）、中国军事公司名单、被拒绝人名单（Denied Persons List）、未核实名单（Unverified List，UVL）、防扩散名单（ISN）、AECA禁止名单、特别指定国民名单（SDN名单）、代理行和通汇账户制裁名单（CAPTA名单）、非SDN中国军事公司名单（NS-CCMC List）、外国制裁规避者名单（FSE名单）、行业制裁识别名单（SSI名单）、巴勒斯坦立法委员会名单（Non-SDN Palestinian Legislative Council List，PLC名单）、非SDN涉伊朗制裁法案名单（NS-ISA名单）、非SDN菜单式制裁名单（NS-MBS名单）、禁令黑名单（List of Debarred Firms and Individuals）。

- 供应商明确承诺，在参与与江苏核电相关的项目及与江苏核电签订合同前已经完成自行核查，且在与江苏核电开展项目合作期间须定期自行核查，任何时间一旦有信息显示其可能或者已经被世界银行、美国、其他国家或地区或国际组织列入任何制裁清单，或供应商有任何信息或理由相信其已经或将要被列入任何制裁清单，或者存在此类风险，供应商将在第一时间书面通知江苏核电，并提供可能或已经被列入制裁的信息来源、具体事项、对其与公司的交易以及对公司可能带来的影响和相关法律风险的分析报告。

- 供应商明确承诺一旦其被美国、其他国家或地区采取反倾销、反补贴措施、保障措施或反垄断措施，或被反倾销、反补贴或保障措施立案调查，或被反垄断审查，应当在第一时间书面通知江苏核电，并提供相应的信息来源、具体事项、对其与江苏核电的交易以及对江苏核电可能带来的影响和相关法律风险的分析报告。

- 一旦供应商被列入世界银行、美国、其他国家或地区或国际组织的制裁名单，或被美国、其他国家或地区采取反倾销、反补贴措施、保障措施、反垄断措施或调查、审查，从而影响其与江苏核电的交易，或者对江苏核电造成直接或间接的损失，供应商承诺将第一时间采取一切必要措施降低这种损失，并赔偿江苏核电由此遭受的所有直接和间接损失。

- 江苏核电因供应商可能或者实际被列入制裁清单，或被采取反倾销、反补贴、保障措施、反垄断措施或调查、审查而对公司造成的直接和间接损失包括但不限于：拟签订合同的未全部履行的损失、合同履行后的可得利益损失、商誉减值损失、争议解决成本、律师费等损失。

- 供应商承诺以上信息真实、可信，如果供应商对江苏核电作出虚假承诺且江苏核电因该虚假承诺遭受损失，那么供应商将承担对江苏核电造成的损失。

- 本承诺函作为主合同的附件，与主合同同时生效。

- 承诺人（供应商名称）：