采购技术规格书

- 工作范围

1.通过对库房工器具进行张贴二维码以及采用高清摄像识别技术，由电脑扫码录入工具信息，包括：工具编码、工具名称、基本参数、借用信息、序列号、检定日期等。同时，对货架进行二维码张贴，录入存放工器具信息，包括：工具编码、工具名称、基本参数、检定日期、库存数量等。目前工器具信息在SPMS中展示及借用归还不够灵活，可在SPMS工器具借用界面增加个人工器具借用配置清单，有了二维码和高清摄像识别技术，在进行工器具借用时，无需工作人员手动输入工具信息，使用扫码工具，工具信息自动在SPMS中锁定，读入个人工器具借用配置单中进而进行借用或归还，尤其在个人借还大量工器具时，可大大提高实际工作效率。

2.开发工器具预约自助借用柜，可实现两方面功能，一是可对SPMS中提起预约领料人员，进行甄别，确保预约借用顺畅。工器具借用人员可利用预约领料单，提前对所需工器具在SPMS提起预约单，由库房工作人员对领用工具进行提前打包，设置关联大屏滚动展示，借用人至工器具自助借用柜处即可按照提示进行领用。二是通过前期统计，将流通频繁工具放入自助借用智能柜中进行特殊管理，借用人员无需排队，通过人脸识别或员工卡自助借用所需工具。

柜体隔层主要分为小隔层、中隔层、大隔层及专用隔层，其中小的工具例如扳手放入高度较小的小隔层中，中隔层放入仪表之类的工具例如氧表，大隔层主要放置仪器设备如防爆应急灯；专用隔层设置了铁桶与沟槽，其中铁桶中放入一些大型设备避免刮伤柜体内壁，一些其他隔层空间不够的工具或是临时应急工具可放入沟槽中。

3.识别技术

系统中预配置工器具管理员和借用人员，借用工具前使用员工卡刷卡或面容识别登录（如有必要可使用员工卡+指纹/面容/密码登录，避免使用他人身份借用工器具），如员工为首次登录，则在首次登录时提示修改密码/录入指纹或面容。

4.开发移动端APP

开发移动端APP，支持扫描二维码查看工器具信息，支持盘库工作，可连接现场无线系统，支持现场使用。

- 定义与缩略语

无

- 资格要求

供货方资质要求如下：

（1） 供货方须配备项目管理人员，掌握丰富的主流平台相关知识和技能，且

具备计划、范围、质量等方面的软件项目管理能力。

（2） 供货方需提供满足要求和数量的软件及后台系统接口开发人员，熟练掌握相关平台开发

技能。

（3） 供货方须配备需求人员，通过关键用户访谈，完成高质量的需求说明书，

并具备业务咨询能力。

（4） 供货方项目经理以及项目2/3 以上人员在项目期内不允许更换，否则视为供货方人员资质不满足项目实施要求。

- 技术要求和实施目标

  - 技术要求

（1）增加工器具二维码，以及采用高清摄像识别技术，优化工器具入库、借用、退还、盘点等环节工作效率。

通过对工器具张贴二维码识别以及采用高清摄像识别技术可减少工器具借用归还过程中，因手工输入工具编码信息而带来的编码输错造成的人因失误以及借用时间长耽误借用人员工作时间等问题。通过便携设备扫描二维码，方便库房人员通过办公电脑及移动端APP有效读取工器具设备属性、借用信息、年检情况等，进一步提升工器具管理效率及借用效率。（扫码调用信息）

通过对库房工器具进行张贴二维码，或采用高清摄像自动识别技术，由电脑自动录入工具信息，包括：工具编码、工具名称、基本参数、借用信息、序列号、检定日期等。同时，对货架进行二维码张贴，录入存放工器具信息，包括：工具编码、工具名称、基本参数、检定日期、库存数量等。

通过二维码的张贴可更便利的读取工具信息，节省库房人员因工具信息不透明导致的时间浪费。在诸如盘库、入库、退库、借还等环节可进一步提升工作效率。在工器具借用退还期间也可发挥重要作用。非预约或紧急借用：前台人员收到借用需求后前往库房拿取工器具，同时可根据库位号在移动端进行工器具定位，办理借用手续时前台人员通过创建借用窗口，并通过扫描二维码或高清摄像识别技术进行信息录入，避免人员手动依次输入造成的时间浪费，全部扫描后通过录入借用人员信息完成借用。归还：需在前台进行归还时，前台人员通过创建归还窗口，扫描二维码或采用高清摄像识别技术进行待归还工器具信息录入（带有图片比对的工器具系统自动读取图片并展示），右侧提供借用人信息（当待归还工器具中出现多个借用人时全部展示），所有工器具录入完成后勾选借用人或手动输入借用人员工号点击归还。

（2）工器具预约/自助借用柜

工器具预约自助借用柜可实现两方面功能，一是可对SPMS中提起预约领料人员，进行甄别，确保预约借用顺畅。工器具借用人员可利用预约领料单，提前对所需工器具在SPMS提起预约单，由库房工作人员对领用工具进行提前打包，设置关联大屏滚动展示及APP终端信息提醒，借用人至工器具自助借用柜处即可按照提示进行领用。二是通过前期统计，将流通频繁工具放入自助借用智能柜中进行特殊管理，借用人员无需排队，通过人脸识别或员工卡自助借用所需工具。

（3）整体流程

非预约借用：

1)	借用时，在储存柜上先刷卡或生物识别+密码登入系统；

2)	成功登录后，系统自动关联登录者作为工作负责人或工作组成员的工单，并列出紧急工单和状态为“已计划”或“已开工”的工单，供登录者选择。

3)	登录者选择工单后，系统自动推荐工单中列举的工器具供登录者选择，也可由登录者手动查询选择名称和数量。

4)	工器具选择并提交后，系统判断当前可借用数量是否满足，如不满足则进行提示，可查看该工具当前被何人借用的清单（姓名、对应工单）信息；如满足则提示审核通过，在屏幕上显示即将打开的柜门编号，并在规定时间内（如3秒）自动打开柜门。

5)	登录时如检测到登录人员有工具超期未归还，则提示其归还，未归还前不得再借用其它工具。

6)	管理员可不需要工单，直接打开指定工器具的柜门。

归还：

1)	为避免工器具多人转借导致的遗失，工器具须由本人归还。

2)	在显示屏上选择“工器具归还”，进入工器具归还界面；

3)	刷卡或生物识别+密码登入系统，系统自动识别所有待归还工器具，

4）通过扫描识别归还工器具（如有多个工器具则需要逐个归还）并在屏幕提示归还的柜门编码，并打开对面柜门；

4)	归还人将工具放入柜内，柜内的识别装置自动识别工器具，识别成功后语音提示“归还成功，请关闭柜门”；同时系统自动完成工具归还确认。

6)	如身份信息与原借用信息不符（他人归还），则系统提示归还失败，如提示失败后10秒内仍未开始验证或连续失败3次，则提示归还异常，并打开柜门提示取出工器具。

（4）管理员操作

信息录入和修改：

1）工器具信息：可以录入工器具的信息包括位置、名称、超期周期（默认5天）、借用权限组（默认配置所有人工器具均可借用）等。

2）智能柜设置：可以设置取工具柜门打开提示音、归还工具成功提示音、超期提示音、门未关闭间隔时间等。

3）人员信息设置：首次批量导入人员信息（包括用户名、默认密码、员工号、部门、电话等），后续可增加或删除借用人员，如已有人脸信息、指纹信息也可批量导入。

强行开门：

如有特殊情况，如工具借用人不小心关闭了柜门但未监测到、人员归还时不小心遗落了个人物品事后才发现等情况，管理人员可打开指定机柜，系统重新检测工器具已放入后，可关闭柜门。

报表生成和导出：

可导出各类统计报表，包括个人名下工器具借用信息查询、工器具借用频率排序统计、人员借用信息（借用数量、时长）统计、超期工具排行（按累计时长、按累计次数）、当前超期未归还清单。

管理人员可利用上述信息，对工器具的借用进行分析和优化，如增加借用频率较高的工具，调长某些经常超期的工具的归还时间，通过科室负责人督促长期超期工具的归还等。

（5）其他功能

智能报警：

借用超期报警。如工器具借用时间超期，则通过邮件发送超期提醒信息，信息包括工具名称数量、借用日期、已超期天数信息。

工器具借用时，柜门打开后超过预定义时间（如10秒）内未取走工具报警；工器具归还时，系统监测到工具已入柜但预定义时间（如5秒）内柜门未关闭报警；

工器具归还时，系统监测到工具栓与预定义的放置物品不一致（工具放入了错误的机柜）报警；

工器具被借用后柜内会监测确认无物品，如监测到智能栓仍存在，预定时间后（如5秒）会提示“工具未取出”，并重新打开柜门。

如柜门没有关好，则蜂鸣提示（借用时可设置开门超时未取出报警）

性能要求：

1） 用户登录系统的响应时间应小于 5 秒；

2） 用户简单查询操作的响应时间应小于 3 秒；

3） 用户 3D 界面操作延时应小于 500 毫秒

4） 用户进行复杂查询操作的响应时间应小于 7 秒。

4） 提示审核通过到柜门打开，响应时间应小于3秒。

  - 实施目标

1.实现库房选定工器具二维码的固定粘贴，建立工器具二维码信息平台，

2.建立一套工器具预约/自助借用柜，

3.开发工器具APP软件。

- 进度要求

自合同签订之日起，3个月内完成硬件供货，10个月内完成系统开发及整体测试。11个月内完成系统调试，12个月内完成验收整体交付使用。

- 法规/规范

N/A

- 双方职责

  - 甲方职责

1.采购方负责监督供货方遵守三门核电的各项规章管理制度。

2.采购方负责协助供货方办理进入现场证件；

3.采购方对供货方开工前提交的项目施工方案等文件进行审查。

4.采购方负责三门核电各部门间的沟通协调。

5.采购方负责办理工单等工作许可文件。

6.采购方需指定专人负责合同执行过程中的技术及接口协调工作。

7.采购方负责向供货方提供明确的系统框架与应用需求。

  - 乙方职责

1.供货方应严格遵守采购方的各项规章制度和有关规定，并接受采购方的监督检查。

2.供货方应承担对本项目包括但不限于技术方案、设计要求、实现方法、运作流程的保密义务。

3.供货方应按技术要求按期完成系统的设计、安装、调试，并提供免费的系统需求调整。

4.供货方负责其人员的安排等事项。

5.供货方必须做好工作过程中的质量控制和安全风险管控。

6.供货方按照采购方的要求提交项目实施阶段性报告和总结报告等文件。

7.供货方向采购方提供技术和服务的是获得授权和许可的。供货方保证采购方在按照合同的规定行使使用上述技术和服务的权利时不会侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于专利权、工业产权、著作权(版权)、邻接权和其他权利。如果由于使用上述技术和服务而发生任何侵权行为或向采购方提出索赔或对供货方提出诉讼，则供货方应自费负责谈判以求解决，且采购方有单方面解除合同的权力。

8.提供现场需求调研服务，并根据调研结果完成软件设计、技术设计以及确定具体设备型号。

9.提供软件系统开发、测试、部署服务。

10.提供系统培训、文档编写、知识转移服务。

11.提供免费售后服务。

12.未经采购方书面同意，供货方不得将采购方提供的各类文件资料（电子或纸质版）等带离采购方现场，不得将采购方为配合供货方而提供的所有书面材料和口头信息以及合同的成果以任何形式或任何目的提供给第三方或在其他场合公开或引用。）

- 人员需求

  - 人员要求

供货方需具备以下资格条件（包括但不限于以下内容）：

1.供货方工作人员应当有具备系统软件开发能力的工程师；

2.供货方工作人员应当有具备熟练现场设备安装、调试的工程师；

3.对于无法胜任工作要求的供货方工作人员，采购方有权要求供货方予以撤

  - 培训要求

供货方需提供基础培训，包括相关系统操作、配置修改等。

- 物资要求

  - 工器具

现场维修/服务过程中使用的工器具原则上由采购方提供；供货方按照《工器具管理》程序要求办理借用，供货方人员必须于开工前确认工器具合格可用。

  - 劳动保护用品

供货方维修/服务人员所需的劳动保护用品均由采购方提供，具体包括：安全帽、防护眼镜、安全鞋（绝缘鞋）、工作服等；

  - 备品备件/消耗性材料

现场维修/服务过程中使用的备品备件及系统消耗性材料原则上由供货方提供。

  - 包装、运输和储存要求

N/A

- 文件要求

无

- 质量保证要求

采购方在供货方的检修服务期间内所进行的质量控制、质量监督和质量保证活动并不减轻供货方按本合同要求提供合格服务的责任。

供货方的实施活动除必须满足采购方规定和认可的程序和要求外，还必须遵守国家特定的法规和标准。

现场设备调试完成后，由采购方组织进行验收，供货方应派人员参加并配合，以确认系统功能是否满足本技术要求。现场验收发现的问题由供货方全权负责进行无偿处理。

- 监督和验收要求

采购方负责对实施工作的总体监督，包括对软件开发的质量、进度等方面的监督。监督和验收采用节点控制方式，由供货方负责按要求确认节点完成情况，并向采购方书面报告结果。

- 其他

委托研发项目知识产权及软件著作权归采购方所有。